# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

**АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2020 г. № 0345 - па

с. Карпогоры

**О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года N 0679-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район»» администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 26.01.2018 № 0072-па, следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позицию объемы и источники финансирования муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 411650,9 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 319498,4 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 54632,0 тыс. рублей;

Средства бюджетов поселений – 179,0 тыс. рублей;

Средства районного бюджета – 37341,5 тыс. рублей;

Внебюджетные средства – 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.3. Приложение №2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.4. Приложение №3 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования А.С. Чечулин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2024 годы»

Ответственный исполнитель - комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

Соисполнители – муниципальные образования поселений

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значение целевых показателей | | | | | | | |
| базовый  2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 4 | 3,5 | 19,5 | 22 | 18,5 | 91,5 | 90,5 | 88,5 |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий МО «Пинежский муниципальный район» | объект. | 2 | 1,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,25 | 2,25 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной

программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2024 годы»

за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Расходы районного бюджета, тыс.руб. | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 - 2022 годы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | 451,5 | 367,4 | 735,3 | 2683,2 | 11217,7 | 10467,9 | 11418,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной

программе

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) | | | | | | | | Показатели результата реализации мероприятий по годам |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| **Задача №1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района** | | | | | | | | | | | | |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО«Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | | итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения объектов недвижимого строительства) и земельных участков находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет поселений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | | итого | 241655,1 | 1123,6 | 2985,4 | 2508,8 | 14798,6 | 72105,7 | 72105,7 | 76027,3 | 2018г. - 0,5 дворовая, 1 общественная территории; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г. - 7,5 дворовые, 1 общественная территории; |
| Федеральный бюджет | 187468,8 | 832,2 | 2787,4 | 2231,7 | 11435,1 | 55717,5 | 55717,5 | 58747,4 | 2020г. – 5 дворовые, 2 общественная территории; |
| Областной бюджет | 32333,9 | 172,8 | 56,9 | 45,5 | 2018,5 | 9835,1 | 9835,1 | 10370,0 | 2021г. – 9 дворовые, 2 общественная территории; |
| Бюджет поселений | 7,6 | 7,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022г. - 54 дворовые, 1 общественная территории; |
| Районный бюджет | 21844,8 | 111 | 141,1 | 231,6 | 1345 | 6553,1 | 6553,1 | 6909,9 | 2023г. - 54 дворовые, 1 общественная территории; |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024г. - 57 дворовые, 1 общественная территории |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Междуреченское» | | итого | 7048,4 | 212,4 | 399,2 | 387,0 | 1717,7 | 1717,7 | 1307,2 | 1307,2 | 2018г. - 0,5 дворовая, 0 общественная территории; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г. – 0,5 дворовые, 0,25 общественная территории; |
| Федеральный бюджет | 5484,3 | 151,9 | 336,5 | 321,1 | 1327,3 | 1327,3 | 1010,1 | 1010,1 | 2020г. – 2 дворовые, 0,25 общественная территории; |
| Областной бюджет | 870,2 | 31,6 | 6,8 | 6,6 | 234,3 | 234,3 | 178,3 | 178,3 | 2021г. – 1 дворовая, 0,25 общественная территории; |
| Бюджет поселений | 57,7 | 10,6 | 41 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022г. - 1 дворовая, 0,25 общественная территории |
| Районный бюджет | 636,2 | 18,3 | 14,9 | 53,2 | 156,1 | 156,1 | 118,8 | 118,8 | 2023г. - 1 дворовые, 0 общественная территории; |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024г. - 1 дворовые, 0 общественная территории. |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | | итого | 147545,5 | 1116,2 | 2529,5 | 2512,6 | 9529,6 | 46131,2 | 39595,2 | 46131,2 | 2018г. - 0,5 дворовая, 0 общественная территории; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г. – 6,5 дворовые, 0 общественная территории; |
| Федеральный бюджет | 114551,8 | 828,7 | 2351,7 | 2118,9 | 7363,7 | 35646,5 | 30595,8 | 35646,5 | 2020г. – 11 дворовые, 1 общественная территории; |
| Областной бюджет | 19548,2 | 172,1 | 48 | 43,2 | 1299,8 | 6292,2 | 5400,7 | 6292,2 | 2021г. – 7 дворовые, 0,25 общественная территории; |
| Бюджет поселений | 0,4 | 0 | 0,4 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022г. - 35 дворовые, 0,25 общественная территории. |
| Районный бюджет | 13445,1 | 115,4 | 129,4 | 350,5 | 866,1 | 4192,5 | 3598,7 | 4192,5 | 2023г. - 35 дворовые, 0,25 общественная территории; |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024г. - 30 дворовые, 0,25 общественная территории |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Сийское» | | итого | 7179,9 | 458,2 | 342,4 | 521,5 | 1412,0 | 1412,0 | 1516,9 | 1516,9 | 2018г. - 1 дворовая, 0 общественная территории; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г. – 2 дворовые, 0 общественная территории; |
| Федеральный бюджет | 5591,3 | 327,7 | 305,9 | 431,3 | 1091,1 | 1091,1 | 1172,1 | 1172,1 | 2020г. – 2 дворовые, 0,75 общественная территории; |
| Областной бюджет | 882,1 | 68 | 6,3 | 8,8 | 192,6 | 192,6 | 206,9 | 206,9 | 2021г. – 0,5 дворовые, 0,5 общественные территории; |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022г. - 0,5 дворовая, 0,5 общественная территории. |
| Районный бюджет | 706,5 | 62,5 | 30,2 | 81,4 | 128,3 | 128,3 | 137,9 | 137,9 | 2023г. - 0 дворовые, 1 общественная территории; |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024г. - 0 дворовые, 1 общественная территории |
| 6.Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | | итого | 8222,0 | 1562,7 | 759,8 | 461,2 | 2065,7 | 2065,7 | 653,5 | 653,5 | 2018г. - 1 дворовые, 0,5 общественная территории; |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019г. – 3 дворовые, 1 общественная территории; |
| Федеральный бюджет | 6402,2 | 1126,4 | 680,8 | 392,6 | 1596,2 | 1596,2 | 505 | 505 | 2020г. – 2 дворовые, 0,5 общественная территории; |
| Областной бюджет | 997,6 | 234 | 13,9 | 8,0 | 281,75 | 281,75 | 89,1 | 89,1 | 2021г. – 1 дворовые, 0,5 общественная территории; |
| Бюджет поселений | 113,3 | 58 | 13,3 | 42,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022г. - 1 дворовая, 0,5 общественная территории. |
| Районный бюджет | 708,9 | 144,3 | 51,8 | 18,6 | 187,7 | 187,7 | 59,4 | 59,4 | 2023г. - 0,5 дворовые, 0 общественная территории; |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024г. - 0,5 дворовые, 0 общественная территории |
| Всего по муниципальной программе: | | | | 411650,9 | 4473,1 | 7016,3 | 6391,1 | 29523,6 | 123432,3 | 115178,5 | 125636,1 |  |
| В том числе: | | Федеральный бюджет | | 319498,4 | 3266,9 | 6462,3 | 5495,6 | 22813,4 | 95378,6 | 89000,5 | 97081,1 |
|  | | Областной бюджет | | 54632,0 | 678,5 | 131,9 | 112,1 | 4026,95 | 16835,95 | 15710,1 | 17136,5 |
|  | | Бюджет поселений | | 179,0 | 76,2 | 54,7 | 48,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Районный бюджет | | 37341,5 | 451,5 | 367,4 | 735,3 | 2683,2 | 11217,7 | 10467,9 | 11418,5 |
|  | | Внебюджетные средства | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |