Отчет

о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» за 2018 год

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» (далее - муниципальная программа).

Период отчетности: 2018 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район**»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1)Цели муниципальной программы | Снижение негативного воздействия на окружающую среду.  Обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод. |
| 2)Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году проведены следующие мероприятия:  -приобретение и установка автомобильных весов, для весового контроля принимаемых отходов на свалке ТКО и ЖБО дер.Воепала**;**  -выполнены работы по установке дезинфицирующей ванны на свалке ТКО и ЖБО дер.Воепала. |
| 3)Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 - 2020 годы)» в 2018 году мероприятий не предусмотрено. |
| 4)Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2018 году направлены средства районного бюджета в объеме 600,00 тыс.рублей, в том числе:  районного бюджета – 600,00 тыс.рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Провести мероприятие не представилось возможным, вследствие того что решение Пинежского районного суда Архангельской области вступило 27.11.2018, где установлено администрации МО «Пинежский район» принять участие в ликвидации несанкционированной свалки вблизи пос. Шуйга, данных средств которые предусмотрены в бюджете недостаточно для ликвидации несанкционированной свалки вблизи пос. Шуйги |
| 2.3.Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 500,0 | 500,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |  |
| 2.4.Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 100,0 | 100,0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |  |
| 2.5.Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6.Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7.Приобретение контейнеров для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.8.Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9.Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.10.Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 750,0 | 600,0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | Обоснование   отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период   (год) |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» | | | | | | |
| Доля ликвидированных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | процентов | 100 | 0 | -100 | 0 | Запланирована организация ликвидации несанкционированной свалки вблизи пос. Шуйга. Провести мероприятие не представилось возможным, вследствие того что решение Пинежского районного суда Архангельской области вступило 27.11.2018, где установлено администрации МО «Пинежский район» принять участие в ликвидации несанкционированной свалки вблизи пос. Шуйга, данных средств которые предусмотрены в бюджете недостаточно для ликвидации несанкционированной свалки вблизи пос. Шуйги. |