**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» по итогам 2018 года**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы:- снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии;- повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения;- обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов;-обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;-обеспечение снабжения потребителей с.Сура и близлежащих пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом; |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2018 года проведены следующие мероприятия:- капитальный ремонт котельной п. Новолавела (демонтаж дымовой трубы) на сумму 49903,09 руб.;- капитальный ремонт котельной п. Новолавела (замена дымовой трубы) на сумму 248293,65 руб.;- капитальный ремонт буровой скважины № 710 с водоразборной колонкой, д. Кусогора на сумму 30 250,62 руб.;- капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой, д. Веегора, 38А на сумму 30 250,62 руб.;- замена водопроводной сети с.Карпогоры на участке КСШ от скважины до колодца №3, протяженностью 110 м.п., на сумму 340 454,78 руб.;- замена водопроводной сети с.Карпогоры на участке Рагово от колодца ул.Северная, д.5 до колодца Северная д.6А, протяженностью 15м.п., на сумму 96 148,48 руб.;- замена водопроводной сети п.Пинега на участке от д.№10 ул.Набережная до ВК №1 ул.Красноармейская, протяженностью 70 м.п., на сумму 385 500,79 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах расположенных по адресам: п. Сия, д. 2, кв. 21; п. Сия, д. 3, кв. 6; п. Сия, д. 8, кв. 67, в количестве 5 штук, на сумму 11 458,00 руб.;- установка прибора учета электрической энергии в муниципальной квартире расположенной по адресу: п. Широкое, ул. Центральная, д. 18, кв. 1, в количестве 1 штука, на сумму 1 125,00 руб.;- установка прибора учета холодной воды в муниципальной квартире расположенной по адресу: п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 25, кв. 8, в количестве 1 штука на сумму 3 450,00 руб.;- установка приборов учета воды в муниципальных квартирах расположенных по адресу: п. Сия, д. 3, кв. 35; п. Сия, д. 6, кв. 96, в количестве 2 штуки, на сумму 2 690,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальной квартире расположенной по адресу: п. Сия, д. 7, кв.26, в количестве 2 штуки, на сумму 2 800,00 руб.;- установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах расположенных по адресу: п. Сия, д. 3, кв. 38; п. Сия, д. 9, кв. 59; п. Сия, д. 9, кв. 13, в количестве 6 штук на сумму 10 694,00 руб.; -установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных квартирах расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв. 110; п. Сия, д. 8, кв. 35, в количестве 5 штук, на сумму 11 826,00 руб.- установка приборов учета электрической энергии, приборов учета холодной и горячей воды в муниципальной квартире, расположенной по адресу: п. Междуреченский, ул.Строителей, д.11, кв.1, в количестве 3 штуки, на сумму 5 957,00 руб. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы в рамках реализации государственной программы Архангельской области "Развитие энергетики, связи и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014 - 2020 годы)" и [Порядка](#Par6784) предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Архангельской области на реализацию мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства не предоставлялись.  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014-2020 годы» с привлечением средств районного бюджета, исполнены 15 мероприятий на общую сумму 1230,8 тыс. руб. |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб.  | Освоено | Причины отклонения |
| всего | в том числе по источникам |
| областной бюджет | районный бюджет | бюджет поселений | внебюджетные источники  |
| план на год | кассовые расходы  | % | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  | план на год | кассовые расходы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 300,0 | 298,2 | 99,4 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 298,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,2 | Уменьшение цены муниципального контракта по итогам фактически выполненных работ.  |
| Задача № 2 программы: повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1490,0  |  882,6  | 59,2 | 0,0 | 0,0 | 1490,0  |  882,6  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  882,6  | Уменьшение цены муниципального контракта по итогам фактически выполненных работ.   |
| Задача № 4 программы: «Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах» |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  50,0  |  50,0  | 100 | 0,0 | 0,0 |  50,0  |  50,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | Оплата по фактически выполненным работам |
| **Всего по мероприятиям** |   | 1840,0  | 1230,8  | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 1840,0  | 1230,8  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  1230,8  |   |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы»**

**по итогам 2018 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица измерения | Значения  целевых показателей | Абсолютноеотклонение | Относительноеотклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы» |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км | 1,0 | 0,0 | -1,0 | - 100,0 |  |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км | 0,4 | 0,2 | - 0,2 | - 50,0 | Проведена:- замена водопроводной сети с.Карпогоры на участке КСШ от скважины до колодца №3;- замена водопроводной сети с.Карпогоры на участке Рагово от колодца ул.Северная, д.5 до колодца Северная д.6А;- замена водопроводной сети п.Пинега на участке от д.№10 ул.Набережная до ВК №1 ул.Красноармейская  |
| 3. Замена водогрейных котлов  | шт. | 4 | 0 |  - 4 | - 100,0 |  |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 1 | 1 | 0 |  | Произведен:- капитальный ремонт котельной п. Новолавела (замена дымовой трубы); |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования)  | объект | 1 | 2 | + 1 | + 100,0 | Произведен : - капитальный ремонт буровой скважины № 710 с водоразборной колонкой, д. Кусогора;- капитальный ремонт буровой скважины с водоразборной колонкой, д. Веегора, 38А. |