**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района**

 **на 2017 – 2019 годы» по итогам 2018 года**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2019 годы» (далее муниципальная программа)**

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – отдел дорожной деятельности и транспорта)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1)Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района |
| 2)Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2018 года проведены следующие мероприятия:- обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 827,032 км автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Пинежского муниципального района;- обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ;  - выполнен ремонт автомобильных дорог в части тротуаров по ул. Ленина, ул. Комарова с. Карпогоры; |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей государственной программы Архангельской области  | Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов № 02/ДФ от 22.03.2017 года, между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области. |
| 4)Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников |  На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году направлены средства в объеме 17 084,9 тыс. рублей, в том числе:из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;из областного бюджета – 1 487,5 тыс. рублей;из районного бюджета – 15 597,4 тыс. рублей.  |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2019 годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причиныотклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация МО «Пинежский район» | 16 060,7 | 15 748,6 | 98 | 0,0 | 0,0 | 1 475,5 | 1 475,5 | 14 585,2 | 14 273,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 748,6 |  Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объемов выполненных работ в зимний период (очистка от снега), обусловленных погодными условиями(отсутствием осадков в виде снега). |
|  2.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация МО «Пинежский район» | 824,9 | 824,0 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 812,9 | 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,0 | -  |
| 3. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация МО «Пинежский район» | 199,3 | 199,2 | 99,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,3 | 199,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,2 | - |
| 4. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация МО «Пинежский район» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИТОГО | 17 084,9 | 16 771,8 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 1 487,5 | 1 487,5 | 15 597,4 | 15 284,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 771,8 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2019 годы» по итогам 2018 года

 Ответственный исполнитель: Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» (далее – отдел дорожной деятельности и транспорта)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование  отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017– 2019 годы» |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 827,032 | 0 | 0 | - |
| 2. Количество ледовых переправ | шт. | 12 | 10 | -2 | 0 | - |
| 3. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 2 | 0 | -2 | 0 | - |