**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» по итогам 2018 года**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2) Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2018 году проведены следующие мероприятия:благоустройство дворовой территории д.53 ул. Победы с. Карпогоры;благоустройство общественной территории МО «Карпогорское» Сквер**;** благоустройство дворовой территории д.31 ул. Дзержинского п. Междуреченский;благоустройство дворовой территории д.70 ул. Гагарина п. Пинега;благоустройство общественной территории МО «Пинежское» «Летняя дорога-начало водного пути»;благоустройство дворовой территории д.7 п. Сия;благоустройство дворовой территории д.8 ул. Железнодорожная, д.1,3,5 ул. Победы, д.5 ул. Мира п. Ясный; благоустройство дворовой территории д.1,3,5 ул. Северная, д.2,4,6 ул. Октября, п. Ясный;благоустройство общественной территорий МО «Шилегское» площадь. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Субсидии на исполнение мероприятий муниципальной Программы получены в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2024 годы)» Соглашение №203-ГС-2018-20 от 15.02.2018 , соглашение № 11648000-1-2018-001 от 28.03.2018 |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2018 году направлено финансирование в объеме 4470,8 тыс.рублей, в том числе:федеральный бюджет – 3266,9 тыс. рублей;областной бюджет – 678,5 тыс.рублей;районного бюджета – 449,2 тыс.рублей;бюджет поселений – 76,2 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | Причиныотклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | 1123,6 | 1123,6 | 100 | 832,2 | 832,2 | 172,8 | 172,8 | 111,0 | 111,0 | 7,6 | 7,6 | 0 | 0 | 1123,6 |  |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»МО «Междуреченское» | 212,4 | 212,4 | 100 | 151,9 | 151,9 | 31,6 | 31,6 | 18,3 | 18,3 | 10,6 | 10,6 | 0 | 0 | 212,4 |  |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | 1116,2 | 1116,2 | 100 | 828,7 | 828,7 | 172,1 | 172,1 | 115,4 | 115,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116,2 |  |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» , МО «Сийское» | 458,2 | 458,2 | 100 | 327,7 | 327,7 | 68,0 | 68,0 | 62,5 | 62,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458,2 |  |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | 1562,7 | 1560,4 | 99,8 | 1126,4 | 1126,4 | 234,0 | 234,0 | 144,3 | 142,0 | 58,0 | 58,0 | 0 | 0 | 1560,4 | Уменьшение цены муниципального контракта по результатом торгов.  |
| Всего по мероприятиям |  | 4473,1 | 4470,8 | 99,9 | 3266,9 | 3266,9 | 678,5 | 678,5 | 451,5 | 449,2 | 76,2 | 76,2 | 0 | 0 | 4470,8 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»**

**по итогам 2018 года**

 Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование  отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы»  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 3 | 3 | 0 | 0 |  |