**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»**

**по итогам за 2018 год**

1. Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: **2018 год**

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» (далее администрация МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;  - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | - производились строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района» |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014 – 2024 годы)» за счёт средств субсидии проведено:  -по мероприятию «Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района», к стадии завершения реконструкции объекта капитального строительства, и подготовки к разрешению ввода объекта капитального строительства. |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2018 году направлены средства в объеме 39707,9 тыс. рублей, в том числе:  областного бюджета – 31820,2 тыс. руб.;  районного бюджета – 7887,7 тыс. рублей. |

Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Обеспечение территории Пинежского района документами территориального планирования | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка генеральных планов с правилами землепользования и застройки муниципальных образований поселений | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 1755,2 | 791,0 | 45 | - | - | - | - | 1755,2 | 791,0 | - | - | - | - | 79,0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2. Разработка схемы территориального планирования Пинежского района | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 2. Создание условий для развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Обеспечение земельных участков под массовое жилищное строительство коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 2451,3 | - | - | - | - | - | - | 2451,3 | - | - | - | - | - | - | Для проведения данного мероприятия необходимо определение и уточнение основных технологических решений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.2 Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.4. Строительство многокварирных домов | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача № 3. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района Архангельской области | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 34301,4 | 32884,9 | 95,9 | - | - | 31820,2 | 31126,5 | 2481,2 | 1758,4 | - | - |  |  | 32884,9 | Нарушение подрядчикам сроков выполнения работ, услуги по тех. надзору осуществлялись без финансовых затрат. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2. Реконструкция водоснабжения (строительство водозабора) пос. Пинега | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 1200,0 | - | - | - | - | - | - | 1200,0 | - | - | - | - | - | - | Для проведения данного мероприятия необходимо определение и уточнение основных технологических решений |
| ВСЕГО | | 39707,9 | 33675,9 | 84,8 | - | - | 31820,2 | 31126,5 | 7887,7 | 2549,4 |  |  |  |  | 33675,9 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы»

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | | | | | | |
| 1. Объем ввода жилья | тыс. кв. м | 1,5 | 2,4 | 0,9 | 60 |  |
| 2. Количество земельных участков предоставленных под индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных объектами инженерной инфраструктуры | ед. | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 3. Ввод в эксплуатацию объектов жилищно-коммунального обеспечения | ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | Не выполнена часть пусконаладочных работ, и не выполнены работы по благоустройству, согласно муниципального контракта. |