# **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

# **«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 декабря 2018г. № 1063 - па

с. Карпогоры

**Об утверждении изменений в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

**на 2018-2022 годы»**

В соответствиисо статьей 179Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года N 0679-па "Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район»", администрация МО «Пинежский район»

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» № 0072-па от 26.01.2018 г.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации А.С. Чечулин

Утверждены

постановлением администрации

МО «Пинежский район»

от 17.12.2018 № 1063 - па

ИЗМЕНЕНИЯ,

**которые вносятся в муниципальную программу**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

**на 2018-2022 годы»**

1. В Паспорте программы, Объемы и источники финансирования муниципальной программы внести следующие изменения:

Общий объем финансирования программы составляет 465767,7 тыс. рублей, в том числе:

Средства федерального бюджета – 359721,4 тыс. рублей;

Средства областного бюджета – 63582,7 тыс. рублей;

Средства бюджетов поселений – 76,2 тыс. рублей;

Средства районного бюджета – 42387,4 тыс. рублей.

 2.Приложения № 2 и № 3 к указанной программе изложить в следующей редакции (прилагается).

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2022 годы»

за счет средств районного бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Расходы районного бюджета, тыс.руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018 - 2022 годы»  | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  | 451,5 | 4273,7 | 12554,1 | 12554,1 | 12554,1 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

Муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018-2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

на 2018 - 2022 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Показатели результата реализации мероприятий по годам |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| **Задача №1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района** |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Оценка состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий ( с учетом их физического состояния), индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для размещения объектов недвижимого строительства) и земельных участков находящихся в собственности пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | итого | 256398,0 | 1123,6 | 18720,2 | 76237,0 | 77334,5 | 82982,7 | 2018г. - 1 дворовая, 1 общественная территории;2019г. - 12 дворовые, 2 общественные территории;2020г-56 дворовые, 2 общественные территории;2021г. – 58 дворовые, 1 общественная территории;2022г. - 60 дворовые, 3 общественные территории. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 198089,7 | 832,2 | 14465,6 | 58910,4 | 59758,5 | 64123,0 |
| Областной бюджет | 34983,0 | 172,8 | 2552,8 | 10396,0 | 10545,6 | 11315,8 |
| Бюджет поселений | 7,6 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 23317,7 | 111,0 | 1701,8 | 6930,6 | 7030,4 | 7543,9 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Междуреченское» | итого | 9572,5 | 212,4 | 4131,3 | 2614,4 | 1307,2 | 1307,2 | 2018г. - 1 дворовая, 0 общественная территории;2019г. – 2 дворовые, 1 общественная территории;2020г. – 2 дворовые, 0 общественная территории;2021г. – 1 дворовая, 0 общественная территории;2022г. - 1 дворовая, 0 общественная территории. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 7384,6 | 151,9 | 3192,3 | 2020,2 | 1010,1 | 1010,1 |
| Областной бюджет | 1308,1 | 31,6 | 563,4 | 356,5 | 178,3 | 178,3 |
| Бюджет поселений | 10,6 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 869,2 | 18,3 | 375,6 | 237,7 | 118,8 | 118,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | итого | 164725,9 | 1116,2 | 14588,9 | 49673,6 | 49673,6 | 49673,6 | 2018г. - 1 дворовая, 1 общественная территории;2019г. – 10 дворовые, 1 общественная территории;2020г. – 38 дворовые, 0 общественная территории;2021г. – 38 дворовые, 0 общественная территории;2022г. - 38 дворовые, 0 общественная территории. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 127254,2 | 828,7 | 11273,2 | 38384,1 | 38384,1 | 38384,1 |
| Областной бюджет | 22482,6 | 172,1 | 1989,4 | 6773,7 | 6773,7 | 6773,7 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 14989,1 | 115,4 | 1326,3 | 4515,8 | 4515,8 | 4515,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Сийское» | итого | 17193,1 | 458,2 | 4131,3 | 4131,3 | 5648,2 | 2824,1 | 2018г. - 1 дворовая, 0 общественная территории;2019г. – 2 дворовые, 1 общественная территории;2020г. – 2 дворовые, 1 общественная территории;2021г. – 2 дворовые, 2 общественные территории;2022г. - 1 дворовая, 1 общественная территории. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 13259,1 | 327,7 | 3192,3 | 3192,3 | 4364,5 | 2182,3 |
| Областной бюджет | 2350,1 | 68,0 | 563,4 | 563,4 | 770,2 | 385,1 |
| Бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1583,9 | 62,5 | 375,6 | 375,6 | 513,5 | 256,7 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | итого | 17878,2 | 1562,7 | 5438,5 | 5438,5 | 4131,3 | 1307,2 | 2018г. - 2 дворовые, 1 общественная территории;2019г. – 3 дворовые, 1 общественная территории;2020г. – 3 дворовые, 1 общественная территории;2021г. – 2 дворовые, 1 общественная территории;2022г. - 1 дворовая, 0 общественная территории. |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 13733,8 | 1126,4 | 4202,5 | 4202,5 | 3192,3 | 1010,1 |
| Областной бюджет | 2458,9 | 234,0 | 741,6 | 741,6 | 563,4 | 178,3 |
| Бюджет поселений | 58,0 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Районный бюджет | 1627,5 | 144,3 | 494,4 | 494,4 | 375,6 | 118,8 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе: | 465767,7 | 4473,1 | 47010,2 | 138094,8 | 138094,8 | 138094,8 |  |
| В том числе: | Федеральный бюджетОбластной бюджетБюджет поселенийРайонный бюджетВнебюджетные средства | 359721,463582,776,242387,40,0 | 3266,9678,576,2451,50,0 | 36326,06410,60,04273,60,0 | 106709,518831,20,012554,10,0 | 106709,518831,20,012554,10,0 | 106709,518831,20,012554,10,0 |