|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

## муниципальной программы «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании «Пинежский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы»

Ответственный исполнитель -  комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятий по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду Задача № 1 – усовершенствование системы управления отходами производства и потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Проектирование и строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Карпогоры Пинежского района | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  | введение в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов, соответствующего требованиям санитарного-эпидимиологического и природоохранного законодательства |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – | – |  |  |
| Задача № 2 – ликвидация накопленного экологического ущерба и мероприятия по обращению с отходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Ликвидация несанкционированной свалки д.Ваймуша Пинежского района площадью 2,0 га | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – | ликвидация захламлений отходами земель общей площадью около 2,0 га |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.2. Организация ликвидации несанкционированных свалок | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 692,3 | – | – | 92,3 |  | 200,0 | 150,0 | – |  | 250,0 | ликвидация ежегодно выявленных несанкционированных свалок в Пинежском районе |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 692,3 | – | – | 92,3 |  | 200,0 | 150,0 | – |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.3.Устройство весового контроля на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 500,0 | – | – | – |  | – | 500,0 | – |  | – | приобретение и установка автомобильных весов, для весового контроля принимаемых отходов на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 450,0 | – | – | – |  | – | 450,0 | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 50,0 | – | – | – |  | – | 50,0 | – |  | – |  |
| 2.4.Устройство дезинфицирующей установки на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 100,0 | – | – | – |  | – | 100,0 | – |  | – | устройство дезинфицирующей ванны на свалке ТКО и ЖБО д.Воепала |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 80,0 | – | – | – |  | – | 80,0 | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 20,0 | – | – | – |  | – | 20,0 | – |  | – |  |
| 2.5.Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации свалки ТКО и ЖБО д.Воепала (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | - | – | – | – |  | – | – | – |  | - | приобретение бульдозера |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | - | – | – | – |  | – | – | – |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | - | – | – | – |  | – | – | – |  | - |  |
| 2.6.Приобретение мусоровоза для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 1777,5 | – | – | 1777,5 |  | - | - | - |  | - | приобретение мусоровозов |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 1777,5 | – | – | 1777,5 |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.7.Приобретение контейнеров для сбора ТКО | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 520,2 | – | – | 520,2 |  | – | – | – |  | – | приобретение контейнеров для сбора ТКО |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 520,2 | – | – | 520,2 |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.8.Проведение мероприятий по продлению срока эксплуатации объекта размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры (приобретение бульдозера) | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – | приобретение бульдозера |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.9.Устройство контрольных колодцев (скважин) на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – | устройство контрольных колодцев (скважин) для учета влияния складирования ТКО на грунтовые воды на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.10.Устройство дезинфицирующей установки на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – | устройство дезинфицирующей ванны на объекте размещения (свалка) бытовых отходов в с.Карпогоры |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| 2.11. Ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 653,0 |  |  |  |  |  |  | 653,0 |  |  | оборудование контейнерных площадок 2019 год: в с. Карпогоры |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 653,0 |  |  |  |  |  |  | 653,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы: обеспечение безопасности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод Задача № 3 – повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Реализация проекта «Капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений на р. Пинега в пос. Пинега в Пинежском районе Архангельской области» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» |  |  | всего | 61443,9 | 25704,9 | 35739,0 | – |  | – | – | – |  | – | обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнического сооружения; предотвращение негативного воздействия вод; окончание ремонтных работ в 2015 году |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 46756,3 | 18536,1 | 28220,2 | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 13877,8 | 6709,0 | 7168,8 | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 430,0 | 100,0 | 330,0 | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | бюджет МО «Пинежское» | 379,8 | 359,8 | 20,0 | – |  | – | – | – |  | – |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | – | – | – | – |  | – | – | – |  | – |  |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  | всего | 65686,9 | 25704,9 | 35739,0 | 2390,0 |  | 200,0 | 750,0 | 653,0 |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 46756,3 | 18536,1 | 28220,2 | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | областной бюджет | 13877,8 | 6709,0 | 7168,8 | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | районный бюджет | 4603,0 | 100,0 | 330,0 | 2390,0 |  | 200,0 | 680,0 | 653,0 |  | 250,0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселений | 379,8 | 359,8 | 20,0 | - |  | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  | внебюджетные средства | 70,0 | – | – | – |  | - | 70,0 | - |  | - |  |

________________