АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13 февраля 2019 г. № 0107 - па

с. Карпогоры

О мерах по предупреждению и ликвидации

 последствий наводнения на территории муниципального

 образования «Пинежский муниципальный район» в 2019 году

В связи с прогнозируемыми возможными заторами льда на реке Пинега и в целях защиты населения, сельскохозяйственных животных, обеспечения нормального функционирования социально-значимых объектов, администрация МО «Пинежский район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего наводнения на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 2019 году (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и структурных подразделений администрации муниципального образования разработать аналогичные планы мероприятий и обеспечить их выполнение.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Пинежский район», председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Чечулина П.А.

Исполняющий обязанности главы

администрации муниципального образования П.А. Чечулин

УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 МО "Пинежский район" от 13.02.2019 № 0107 – па

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего наводнения

на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 2019 году

| №п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составить прогноз о предполагаемом подтоплении населенных пунктов, объектов экономики, сельхозугодий (по форме «Паводок-1»), произвести расчет (по форме № 22/ЭВАК-Р) привлекаемых сил и средств для эвакуации населения по сценарию максимального затопления. | До1 марта | Председатель РЭК, начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 2. | Разработать «План по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период 2019 года на территории Пинежского муниципального района». | До1 марта |  Председатель РЭК, начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 3. | Создать резервы финансовых, продовольственных, медицинских, материально-технических ресурсов, горюче-смазочных материалов | До 06 апреля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главврач КЦРБ, комитет по экономическому развитию и прогнозированию, руководители организаций. |
| 4. | Обеспечить вывоз из затопляемой зоны сельскохозяйственных кормов, каменного угля, товаров и другого ценного имущества. | До15 апреля | Председатель комитета по УМИ и ЖКХ, начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию, начальник отдела по культуре и туризму; начальник управления образования, руководители организаций |
| 5. | Во время прохождения ледохода и паводка в населенных пунктах организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц для оперативного управления силами и средствами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и доклада обстановки в районную противопаводковую оперативную группу к 8-00 часам (при осложнении обстановки немедленно) по телефону ЕДДС 2-28-01. | С начала ледохода до спада уровней воды  | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 6. |  Спланировать и отработать в полном объеме мероприятия по эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, сельскохозяйственных животных из населенных пунктов: д.Летопала, д.Кушкопала (Волость), д.Еркино, д.Шардонемь, д.Кеврола, д.Киглохта, д.Воепала, д.Юрола. Организовать аварийно-спасательные группы, наблюдательные посты и обучить личный состав. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, с оформлением письменных договоров с организациями и индивидуальными владельцами, подготовить моторные лодки и автомобильный транспорт, оснастить их спасательными средствами.  Организовать спасательные группы в составе 3-5 маломерных судов, временные наблюдательные водомерные посты и обучить личный состав. Определить пункты временного размещения эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных, сформировав их обслуживающий персонал и руководителей.  Довести до населения в подтопляемой зоне листовку «О действиях населения при наводнении», систематически информировать его о развитии паводковой обстановки и принимаемых мерах.  | До 15 апреля | Председатель РЭК, начальник отдела по делам ГО и ЧС, ГИМС, руководители организаций. |
| 7. | Для проведения аварийно-спасательных работ спасателями, в том числе и проведения взрывных работ по ликвидации ледовых заторов, определить и обустроить места посадки вертолетов, обозначить их флажками. | До15 апреля |  Главы МО поселений: Веркольское, Кушкопальское, Кеврольское, Пинежское |
| 8. |  На период паводка в труднодоступных населенных пунктах создать запас питьевой воды, муки, продуктов и предметов первой необходимости, организовать открытие дополнительных хлебопекарен.  | До15 апреля | Начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию, руководители организаций |
| 9. | Предусмотреть охрану общественного порядка, противопожарное, медицинское и ветеринарное обеспечение при проведении эвакуации населения и сельскохозяйственных животных. | До15 апреля | Начальники ОМВД, ОГПС №14, главврач КЦРБ, начальник СББЖ, руководители организаций |
| 10. | Проверить и укрепить воздушные линии электропередач. Подготовить силы и средства для ликвидации и предупреждения аварий на электросетях, своевременного отключения подачи электроэнергии затопляемых объектов и населенных пунктов. Привести в готовность резервные электростанции на объектах жизнеобеспечения. | До 15 апреля | Начальник Пинежского РЭС, директор Карпогорской КЭС, председатель КУМИ и ЖКХ, руководители организаций |
| 11. | Проверить и укрепить линии связи в зонах затопления, провести работу по привлечению дополнительных схем для оповещения населения | До 30 марта | Начальник ЛТУ с.Карпогоры Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». |
| 12. | Подготовить дороги и искусственные сооружения (мосты и др.) к весеннему паводку. Взять под контроль состояние транспортных и пешеходных ледовых переправ, их своевременное закрытие, разборку, распиловку и чернение. | До15 апреля | Начальники отделов дорожной деятельности и транспорта, по делам ГО и ЧС. Начальники Карпогорского и Пинежского участков ОАО «Мезенское ДУ», начальник ОМВД (ГИБДД), руководители предприятий. |
| 13. | Произвести опорожнение навозохранилищ, выгребных ям, убрать из зоны затопления бытовые свалки, проверить состояние обвалования емкостей ГСМ и закрепления судов, барж и плотов с лесом. | До 15 апреля | Начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию, председатель КУМИ и ЖКХ, руководители предприятий. |
| 14. | Организовать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями. Обеспечить контроль экологической обстановки. | До 15 апреля | Начальник Пинежского территориального отдела управления роспотребнадзара по АО |
| 15. | Вести регулярный контроль за ледовой обстановкой и уровнями воды в р. Пинега и ее притоках в течении всего ледохода и паводка, своевременно доводить ее до руководителя оперативной группы  | С ростом уровней воды до их спада | Начальник гидрометеостанции «Пинега», начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы МО поселений |
| 16. | В целях ликвидации возможных заторов льда провести обследование ледовой обстановки у населенных пунктов Кеврола, Шардонемь, Еркино, Кушкопала, провести чернение и ослабление льда на опасных участках. | До 20 апреля | Руководитель ОГ, начальник отдела по делам ГО и ЧС, привлекаемые силы и средства |
| 17. | Провести командно-штабную тренировку с органами управления ГОЧС муниципального образования по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком» | По отдельному плану | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководители привлеченных сил и средств. |
| 18. | Держать под постоянным контролем складывающуюся обстановку во время паводка, докладывать по ней вышестоящим органам управления ГОЧС, а при необходимости вносить предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Весь период | Члены КЧСПБ и ОГ, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы МО поселений, руководители организаций |
| 19. | О выполнении мероприятий доложить письменно в администрацию муниципального образования | До15 апреля | Руководители организаций, руководители структурных подразделений администрации МО.  |
| 20. | Подвести итоги паводка с определением реального ущерба (по форме «Паводок-2» представить в администрацию муниципального образования) | До 15 мая | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководители организаций, руководители структурных подразделений администрации МО. |