АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11февраля 2020 г. № 0111 - па

с. Карпогоры

О мерах по предупреждению и ликвидации

последствий наводнения на территории муниципального

образования «Пинежский муниципальный район» в 2020 году

В связи с прогнозируемыми возможными заторами льда на реке Пинега и в целях защиты населения, сельскохозяйственных животных, обеспечения нормального функционирования социально-значимых объектов, администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего наводнения на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в 2020 году (прилагается).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и структурных подразделений администрации муниципального образования разработать аналогичные планы мероприятий и обеспечить их выполнение.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Пинежский район» П.А. Чечулина.

Глава муниципального образования                                                     А.С. Чечулин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

МО "Пинежский район"                                   	от 11.02.2020 № 0111 - па

План

мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий весеннего наводнения

на территории муниципального образования «Пинежский муниципальный район»  в 2020 году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составить прогноз о предполагаемом подтоплении населенных пунктов, объектов экономики, сельхозугодий (по форме «Паводок-1»), произвести расчет (по форме № 22/ЭВАК-Р) привлекаемых сил и средств для эвакуации населения по сценарию максимального затопления. | До 1 марта | Председатель РЭК, начальник отдела по делам ГО и ЧС, комитет по экономическому развитию и прогнозированию |
| 2. | Разработать «План по смягчению рисков и реагированию на ЧС в паводковый период 2020 года на территории Пинежского муниципального района». | До 1 марта | Председатель РЭК, начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 3. | Создать резервы финансовых, продовольственных, медицинских, материально-технических ресурсов, горюче-смазочных материалов | До 06 апреля | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, главврач КЦРБ, комитет по экономическому развитию и прогнозированию, руководители организаций. |
| 4. | Обеспечить вывоз из затопляемой зоны сельскохозяйственных кормов, каменного угля, товаров и другого ценного имущества. | До 15 апреля | Председатель комитета по УМИ и ЖКХ, начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию, начальник отдела по культуре и туризму; начальник управления образования, руководители организаций |
| 5. | Во время прохождения ледохода и паводка в населенных пунктах организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц для оперативного управления силами и средствами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и доклада обстановки в районную противопаводковую оперативную группу к 9-00 часам (при осложнении обстановки немедленно) по телефону ЕДДС 2-28-01. | С начала ледохода до спада уровней воды | Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 6. | Спланировать и отработать в полном объеме мероприятия по эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения, сельскохозяйственных животных из населенных пунктов: д.Летопала, д.Кушкопала (Волость), д.Еркино, д.Шардонемь, д.Кеврола, д.Киглохта, д.Воепала, д.Юрола, д.Валдокурье, п.Пинега. Организовать аварийно-спасательные группы, наблюдательные посты и обучить личный состав. Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, с оформлением письменных договоров с организациями и индивидуальными владельцами, подготовить моторные лодки и автомобильный транспорт, оснастить их спасательными средствами. Организовать спасательные группы в составе 3-5 маломерных судов, временные наблюдательные водомерные посты и обучить личный состав. Определить пункты временного размещения эвакуируемого населения и сельскохозяйственных животных, сформировав их обслуживающий персонал и руководителей. Довести до населения в подтопляемой зоне листовку «О действиях населения при наводнении», систематически информировать его о развитии паводковой обстановки и принимаемых мерах. | До 15 апреля | Председатель РЭК, начальник отдела по делам ГО и ЧС, ГИМС, руководители организаций. |
| 7. | Для проведения аварийно-спасательных работ спасателями, в том числе и проведения взрывных работ по ликвидации ледовых заторов, определить и обустроить места посадки вертолетов, обозначить их флажками. | До 15 апреля | Главы МО поселений: Веркольское, Кушкопальское, Кеврольское, Пинежское |
| 8. | На период паводка в труднодоступных населенных пунктах создать запас питьевой воды, муки, продуктов и предметов первой необходимости, организовать открытие дополнительных хлебопекарен. | До 15 апреля | Начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию, руководители организаций |
| 9. | Предусмотреть охрану общественного порядка, противопожарное, медицинское и ветеринарное обеспечение при проведении эвакуации населения и сельскохозяйственных животных. | До 15 апреля | Начальники ОМВД, ОГПС №14, главврач КЦРБ, начальник СББЖ, руководители организаций |
| 10. | Проверить и укрепить воздушные линии электропередач. Подготовить силы и средства для ликвидации и предупреждения аварий на электросетях, своевременного отключения подачи электроэнергии затопляемых объектов и населенных пунктов. Привести в готовность резервные электростанции на объектах жизнеобеспечения. | До 15 апреля | Начальник Пинежского РЭС, директор Карпогорской КЭС, председатель КУМИ и ЖКХ, руководители организаций |
| 11. | Проверить и укрепить линии связи в зонах затопления, провести работу по привлечению дополнительных схем для оповещения населения | До 30 марта | Начальник ЛТУ с.Карпогоры Архангельского филиала ПАО «Ростелеком». |
| 12. | Подготовить дороги и искусственные сооружения (мосты и др.) к весеннему паводку. Взять под контроль состояние транспортных и пешеходных ледовых переправ, их своевременное закрытие, разборку, распиловку и чернение. | До 15 апреля | Начальники отделов дорожной деятельности и транспорта, по делам ГО и ЧС. Начальники Карпогорского и Пинежского участков ОАО «Мезенское ДУ», начальник ОМВД (ГИБДД), руководители предприятий. |
| 13. | Произвести опорожнение навозохранилищ, выгребных ям, убрать из зоны затопления бытовые свалки, проверить состояние обвалования емкостей ГСМ и закрепления судов, барж и плотов с лесом. | До 15 апреля | Начальник комитета по экономическому развитию и прогнозированию, председатель КУМИ и ЖКХ, руководители предприятий. |
| 14. | Организовать комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями. Обеспечить контроль экологической обстановки. | До 15 апреля | Начальник Пинежского территориального отдела управления роспотребнадзара по АО |
| 15. | Вести регулярный контроль за ледовой обстановкой и уровнями воды в р. Пинега и ее притоках в течении всего ледохода и паводка, своевременно доводить ее до руководителя оперативной группы | С ростом уровней воды до их спада | Начальник гидрометеостанции «Пинега», начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы МО поселений |
| 16. | В целях ликвидации возможных заторов льда провести обследование ледовой обстановки у населенных пунктов Кеврола, Шардонемь, Еркино, Кушкопала, провести чернение и ослабление льда на опасных участках. | До 20 апреля | Руководитель ОГ, начальник отдела по делам ГО и ЧС, привлекаемые силы и средства |
| 17. | Провести командно-штабную тренировку с органами управления ГОЧС муниципального образования по теме: «Действия органов управления, сил и средств районного звена территориальной подсистемы РСЧС при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций связанных с весенним паводком» | По отдельному плану | Председатель КЧС, начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководители привлеченных сил и средств. |
| 18. | Держать под постоянным контролем складывающуюся обстановку во время паводка, докладывать по ней вышестоящим органам управления ГОЧС, а при необходимости вносить предложения по предупреждению чрезвычайных ситуаций. | Весь период | Члены КЧСПБ и ОГ, начальник отдела по делам ГО и ЧС, главы МО поселений, руководители организаций |
| 19. | О выполнении мероприятий доложить письменно в администрацию муниципального образования | До 15 апреля | Руководители организаций, руководители структурных подразделений администрации МО. |
| 20. | Подвести итоги паводка с определением реального ущерба (по форме «Паводок-2» представить в администрацию муниципального образования) | До 15 мая | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, руководители организаций, руководители структурных подразделений администрации МО. |