**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области».**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2023 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества предоставления услуг по обеспечению энергетическими ресурсами и водой в муниципальных образованиях |
| Задачи муниципальной программы | Задачи программы:  - снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии;  - повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения;  - обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов;  -обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах;  -обеспечение снабжения потребителей с. Сура и близлежащих пунктов Пинежского района электрической энергией в соответствии с ГОСТом;  -сокращение доли децентрализованного электроснабжения района путем подключения потребителей электроэнергии пос. Новолавела к централизованному электроснабжению. |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2023 года проведены следующие мероприятия:  - проведение государственной экспертизы проектной документации объекта "Капитальный ремонт системы водоотведения (с. Карпогоры), протяженностью 5047 м" на сумму 131,00 тыс.руб.;  - услуги по разработке и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения на сумму 49,00 тыс. руб.;  - работы по капитальному ремонту колодца, расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Новолавела, ул. Деповская, д. 12а на сумму 100,00 тыс. руб.;  - работы по капитальному ремонту колодца в п. Шуйга на сумму 356,65 тыс. руб.  - поставка резервных источников снабжения электрической энергии на сумму 1512, 504 тыс. руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях, расположенных по адресу: п. Сия, д. 7, кв.3; д. 8 кв. 33; д. 5 кв. 2; д. 6, кв. 40; д. 9, кв.50; д. 10 кв. 75; д. 7 кв. 38; д. 7 кв. 43; д. 6 кв. 98; д. 5 кв. 34 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 43, 295 тыс. руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях, расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв.9; д. 9 кв. 52; д. 7 кв. 17; д. 6 кв. 49; д. 10 кв. 13; д. 6 кв.6; д. 6 кв. 84; д. 8 кв. 10; д. 6 кв. 11; д. 6 кв. 94 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 51,135 тыс. руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальном жилом помещении, расположенном по адресу: п.Пинега, ул. Строителей, д.2, кв. 2 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 10,040 тыс. руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 10, кв. 74; д. 3 кв. 6; д. 10 кв. 16; д. 3 кв. 51; д. 6, кв. 68; д. 9 кв. 16; д. 7 кв. 56; д. 3, кв. 49 Пинежского района, Архангельской области на сумму 29 220,00 руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 8, кв. 24; д. 6, кв. 5; д.8 кв. 40; д. 3, кв. 60; д. 9, кв. 48; д. 6, кв. 104; д. 3 кв. 24; д. 6, кв. 25; д. 5, кв.26; д. 7, кв. 41; д. 9, кв. 15; д. 7, кв. 12 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 55,470 тыс. руб.;  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 6, кв.13; д. 7, кв. 45; п. Сылога, ул. Северная, д.16, кв.2 Пинежского района, Архангельской области, на сумму 9,74 тыс. руб. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и местных бюджетов поселений | В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» исполнены 12 мероприятий на общую сумму 2348,1 тыс. руб., в том числе:  областной бюджет - 1058,8 тыс. руб.;  районный бюджет –1289,3 тыс. руб. |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | Освоено | Причины отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | |
| областной бюджет | | районный бюджет | | бюджет поселений | | внебюджетные источники | | |
| план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | | 16 | 17 |
| Задача № 1 программы: Снижение потерь при выработке и передаче тепловой энергии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Капитальный ремонт и модернизация объектов теплоснабжения | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.2. Капитальный ремонт жилых домов | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| 1.3.Реконструкция тепловых сетей | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Задача № 2 программы: Повышение надежности водоснабжения и обеспечения водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 855,0 | 636,7 | 74,5% | 0 | 0 | 855,0 | 636,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 636,7 | Оплата по фактически проведенным работам |
| 2.2. Ремонт объектов водоснабжения п.Пинега | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |  |
| Задача №3 программы: Обеспечение бесперебойного предоставления коммунальных услуг, обеспечение электроэнергией вновь строящихся объектов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Приобретение РИСЭ, КПТ и электрокотла | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 1611,2 | 1512,5 | 93,9% | 1058,8 | 1058,8 | 552,4 | 453,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1512,5 | Экономия по результату заключения договора на меньшую сумму |
| Задача № 4 программы: Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных помещениях многоквартирных домов | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 200,0 | 198,9 | 99,5% | 0 | 0 | 200,00 | 198,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,9 | | Оплата по фактически проведенным работам |
| Задача № 5 программы: Обеспечение снабжения потребителей с. Сура и ближайших населенных пунктов Пинежского района электрической энергии в соответствии с ГОСТом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Мероприятия, направленные на повышение пропускной способности | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| Задача № 6 программы: Обеспечение технически исправного состояния линий электропередач | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. Мероприятия, направленные на поддержание технически исправного состояния линий электропередач | | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| **Всего по мероприятиям** | |  | **2666,2** | **2348,1** | **88,1%** | **1058,8** | **1058,8** | **1607,4** | **1289,3** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2348,1** | |  |

**ОТЧЕТ**

**об исполнении целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области»**

**по итогам 2023 года**

Ответственный исполнитель – Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измере-ния | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пинежском муниципальном районе Архангельской области» | | | | | | |
| 1.Протяженность тепловых сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.Протяженность водопроводных сетей, модернизация или капитальный ремонт которых выполнен в текущем году | км. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Замена водогрейных котлов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Ремонт и модернизация зданий котельных, замена оборудования | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Ремонт и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения (замена оборудования) | объект | 2 | 4 | +2 | 200% | Произведено:  - проведение государственной экспертизы проектной документации объекта "Капитальный ремонт системы водоотведения (с. Карпогоры), протяженностью 5047 м";  - услуги по разработке и актуализации схемы водоснабжения и водоотведения;  - работы по капитальному ремонту колодца, расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Новолавела, ул. Деповская, д. 12а;  - работы по капитальному ремонту колодца в п. Шуйга. |
| 6. Повышение пропускной способности электрических сетей и достижение необходимого качества поставляемой электроэнергии потребителям | Напряжение (В) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Приобретение и установка индивидуальных приборов учета | шт. | 70 | 78 | +8 | 106% | Произведена:  - установка приборов учета холодной и горячей воды в муниципальных жилых помещениях расположенных по адресу: п. Сия, д. 7, кв.3; д. 8 кв. 33; д. 5 кв. 2; д. 6, кв. 40; д. 9, кв.50; д. 10 кв. 75; д. 7 кв. 38; д. 7 кв. 43; д. 6 кв. 98; д. 5 кв. 34, д. 6, кв.9; д. 9 кв. 52; д. 7 кв. 17; д. 6 кв. 49; д. 10 кв. 13; д. 6 кв.6; д. 6 кв. 84; д. 8 кв. 10; д. 6 кв. 11; д. 6 кв. 94; п. Пинега, ул. Строителей, д.2, кв. 2; п. Сия, д. 10, кв. 74; д. 3 кв. 6; д. 10 кв. 16; д. 3 кв. 51; д. 6, кв. 68; д. 9 кв. 16; д. 7 кв. 56; д. 3, кв. 49; д. 8, кв. 24; д. 6, кв. 5; д.8 кв. 40; д. 3, кв. 60; д. 9, кв. 48; д. 6, кв. 104; д. 3 кв. 24; д. 6, кв. 25; д. 5, кв.26; д. 7, кв. 41; д. 9, кв. 15; д. 7, кв. 12; д. 6, кв.13; д. 7, кв. 45; п. Сылога, ул. Северная, д.16, кв.2. |