АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 июля 2024 г. № 0194 - па

с. Карпогоры

О внесении изменений в муниципальную программу

«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров  и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Пинежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 03 сентября 2013 года № 0679-па (в ред. постановления администрации МО «Пинежский район» от 20.02.2015 № 0093-па, от 19.08.2015 № 0498-па, от 09.11.2021 № 1022-па, от 17.06.2022 № 0617-па, от 07.11.2022 г. № 1054 – па), администрация Пинежского муниципального округа

п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» от 09 ноября 2023 года № 1076-па.

Глава Пинежского муниципального округа                                                  Л.А. Колик

« ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Улучшение эксплуатационного

состояния автомобильных дорог

общего пользования местного значения,

а также организация осуществления перевозок пассажиров

и багажа на социально значимых маршрутах муниципального

сообщения  Пинежского муниципального округа Архангельской области»

- П Е Р Е Ч Е Н Ь

целевых показателей муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения,  а также организация осуществления перевозок пассажиров  и багажа на социально значимых маршрутах муниципального  сообщения  Пинежского муниципального округа. Архангельской области

- Ответственные исполнители – отдел дорожной деятельности и транспорта администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области,  Пинежский ТО.

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  | Значение целевых показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | базовый 2023г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области». |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области и сохранности этих дорог» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципальный округ Архангельской области |  | км | 832,738 | 832,738 | 832,738 | 832,738 |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения администрация Пинежского муниципальный округ Архангельской области |  | км | 686,951 | 686,951 | 686,951 | 686,951 |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежский ТО |  | км | 145,787 | 145,787 | 145,787 | 145,787 |
| 2.Устройство и содержание ледовых переправ на территории Пинежского муниципального округа в том числе: |  | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2.1 Устройство и содержание ледовых переправ администрация Пинежского муниципальный округ Архангельской области : |  | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2.2 Устройство и содержание ледовых переправ Пинежский ТО |  | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Ремонт автомобильных дорог ( в т. ч элементов их обустройство), мостов Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км / ед. | - | 3,0/10 | 3/10 | 1,6/1 |
| 3.1 Ремонт автомобильных дорог ( в т. ч элементов их обустройство), мостов администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области |  | км / ед. | - | 2,8/9 | 1,6/6 | 1,6/1 |
| 3.2. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов Пинежский ТО |  | км / ед. | - | 0,2/1 | - | - |
| 4. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости администрация Пинежского муниципальный округ Архангельской области |  | км / ед. | - | 3 | 5 | 2 |
| Задача № 2 "Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области " |  |  |  |  |  |  |
| 1. Количество выполненных оборотных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах администрация Пинежского муниципальный округ Архангельской области автомобильным транспортом | ед. |  | 4 039 | 5 237 | 5 990 | 5 990 |
| 2. Количество оборотных рейсов водным транспортом | шт. |  | 910 | 1 069 | 1 069 | 1 069 |
| 3. Количество перевезенных пассажиров водным транспортом администрация Пинежского муниципальный округ Архангельской области | ед. |  | 2 700 | 3 750- | 3 750 | 3 750 |

»

|  |  |  |  |  | "ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения "Пинежского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | ответственный исполнитель | Источники финансирования бюджет | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | показатели результата реализации мероприятия |
|  |  |  | всего |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цель программы: "Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения "Пинежского муниципального округа Архангельской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача №1 Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального округа Архангельской области и сохранности этих дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района на территории округа в том числе: |  | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Еежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 832,738 км, в том числе содержание участка автомобильной дороги ул.Теплова (решение суда по Житову В.А. на 2024 год.,восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия,обеспыливание проезжей части дорог,восстановление горизонтальной разметки на 2024 год. 2. Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального окгура протяжённостью 832,738 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2025 год. 3.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 832,738 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2026 год. |
|  |  | областной | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | местный | 108156,2 |  | 36159,2 | 32843,2 | 39153,8 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 108156,2 |  | 36159,2 | 32843,2 | 39153,8 |  |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения администрация Пинежского муниципального округа | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 585,141 км, в том числе участка автомобильной дороги ул.Теплова (решение суда Житов В.А. восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия,обеспыливание проезжей части дорог, восстановление горизонтальной разметки на 2024 год. 2.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального окгура протяжённостью 585,141 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2025 год. 3.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа протяжённостью 585,141 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", обеспыливание проезжей части дорог на 2026 год |
|  |  | областной | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | местный | 89104,1 |  | 29808,5 | 26492,5 | 32803,1 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 89104,1 |  | 29808,5 | 26492,5 | 32803,1 |  |
| 1.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района на территории» | Пинежский ТО | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 145,787 км,в том числе (профилирование дорожного полотна с добавлением нового материала) ул.Набережная пос.Пинега. на 2024 год 2.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 145,787 км. на 2025 год 3.Ежегодные мероприятия по зимнему и летнему (очистка дорог от снега, профилирование проезжей части дорог) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Пинежский ТО протяжённостью 145,787 км. на 2026 год |
|  |  | областной | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  |
|  |  | местный | 19052,1 |  | 6350,7 | 6350,7 | 6350,7 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 19052,1 |  | 6350,7 | 6350,7 | 6350,7 |  |
| 2. Устройство и содержание ледовых переправ на территории окгуга в том числе: |  | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправчерез реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново , обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2024 год. 2..Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2025 год. 3.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, д.Заедовье, д. Петрово(Маленино), через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. |
|  |  | областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 6300,3 |  | 2100,1 | 2100,1 | 2100,1 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 6300,3 |  | 2100,1 | 2100,1 | 2100,1 |  |
| 2.1 Устройство и содержание ледовых переправ | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, через реку Покшеньга в районе д.Лохново обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2024 год.. 2..Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ через реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2025 год. 3.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправчерез реку Пинега в районе пос. Сосновка-Мамониха, д.Остров,д.Веркола,д.Кушкопала,д.Кеврола, д.Шотогорка,д. Веегора, через реку Покшеньга в районе д.Лохново, обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. |
|  |  | областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 5789,1 |  | 1929,7 | 1929,7 | 1929,7 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 5789,1 |  | 1929,7 | 1929,7 | 1929,7 |  |
| 2.2 Устройство и содержание ледовых переправ | Пинежский ТО | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправчерез реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино), обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2024 год.. 2..Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино),обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2025 год. 3.Ежегодные мероприятия по устройству и содержанию ледовых переправ реку Пинега в районе д. Петрово(Маленино), обеспечение бесперебойного движениея автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Пинежского муниципального округа в зимний период времени на 2026 год. |
|  |  | областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 511,2 |  | 170,4 | 170,4 | 170,4 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 511,2 |  | 170,4 | 170,4 | 170,4 |  |
| 3. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов в муниципальный округ |  | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Кусогоры 2. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Чешегоры ул.Озерная . 3. Ремонт автомобильной дороги д.Пиринемь,ул.Лесная. 4 Ремонт автомобильной дороги Веегора (Ступино), 5. Ремонт автомобильной дороги подъезд к р.Пинега напротив д.Веегора 6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения пос.Ясный ул.Новая 1А 7.Ремонт автомобильных дорог в пос.Таёжный,8 Выполнение работ по устройству водоотводной каавы по бульвару Воскресенский в с.Карпогоры Пинежского муниципального округа. 9 Обустройство наружного освещения ул.Ленина с.Карпогоры 10. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 11 Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) 12. 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Труфанова на 2024 год. 1. Ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к р.Пинега напротив д.Веегора,2.Ремонт автомобильной местного значения д.Кеврола,3.Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Кобелево околокк Усть-Покшеньге. 4. Ремонт автомобильной дороги местного значения "Кушкопала-Кеврола". 5.Ремонт автомобильной дороги местного значения пос.Сосновка ул.Комсомольская. 6. Ремонт автомобильной дороги местного значения с.Сура ул.Колхозная 7.Ремонт автмобильной дороги местного значения д.Заедовье. 8. Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Лавела(старая). 9. Ремонт автомобильной дороги местного значения пос.Междуреченский ул.Космоновтов, ул.Дзержинского на 2025 года 1. Ремонт автомобильной дороги "Большое Кротово-Русковера"на 2026 год. |
|  |  | областной | 500,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 21345,3 |  | 11205,6 | 6771,1 | 3368,6 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого: | 21845,3 |  | 11705,6 | 6771,1 | 3368,6 |  |
| 3.1. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Кусогоры 2. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Чешегоры ул.Озерная . 3. Ремонт автомобильной дороги д.Пиринемь,ул.Лесная. 4 Ремонт автомобильной дороги Веегора (Ступино), 5. Ремонт автомобильной дороги подъезд к р.Пинега напротив д.Веегора 6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения пос.Ясный ул.Новая 1А 7.Ремонт тротуаров с. Карпогоры 8 Выполнение работ по устройству водоотводной канавы по бульвару Воскресенский в с.Карпогоры Пинежского муниципального округа. 9 Восстановление наружного освещения ул.Энергетиков пос.Ясный. 10 Восстановление наружного освещения ул.Школьная д.Занюхча 11. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 12 Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга) на 2024 год. 1. Ремонт автомобильной дороги местного значения подъезд к р.Пинега напротив д.Веегора,2.Ремонт автомобильной местного значения д.Кеврола,3.Ремонт автомобильной дороги местного значения д.Кобелево околокк Усть-Покшеньге. 4. Ремонт автомобильной дороги местного значения "Кушкопала-Кеврола". 5.Ремонт автомобильной дороги местного значения пос.Сосновка ул.Комсомольская. 6. Ремонт автомобильной дороги местного значения с.Сура ул.Колхозная 1. Ремонт автомобильнойдороги "Большое Кротово-Русковера"на 2026 год |
|  |  | областной | 500,0 |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 21002,2 |  | 10862,5 | 6771,1 | 3368,6 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Итого | 21502,2 |  | 11362,5 | 6771,1 | 3368,6 |  |
|  |  | ИТОГО | 21502,2 |  | 11362,5 | 6771,1 | 3368,6 |  |
| 3.2. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройства), мостов | Пинежский ТО | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Труфанова |
|  |  | областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 343,1 |  | 343,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 343,1 |  | 343,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Проектные и изыскательские работы , экспертиза , обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1. Разработка техничского паспорта автомобильной дороги общего пользования местного значения Остров-Сура 2 Проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги общего пользования местног значения ул.Победы ул.Пионерская на 2024 год. 3. Разработка техничского паспорта автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к мосту ж.д пос.Ясный на 2024 год. 1. Разработка ПСД мостовой переход через реку Соялка на 2025 г. 2. Разработка ПСД мостовой переход через реку Кулосега на 2025 г. 3. Разработка ПСД мостовой переход через озеро Бережное на 2025 г.. 4. Разработка ПСД мостовой переход через реку Шилега на 2025 г. 5. Объект разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам Октябрьская, Кудрина, Ленина, Быстрова, Колхозная, Комарова, Комсомольская с.Карпогоры на территории Пинежского муниципального округа, Архангельской области, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости на 2025 г. 1 Разработка КПСД асфальт с.Карпогоры.на 2026 год 2. Разработка ПСД обустройство тротуарной сети и наружного освещения в пос.Привокзальный пос.Междуреченский на 2026 3. Разработка ПСД мостовой переход через реку Пюла на 2026 год. |
|  |  | областной | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 36116,2 |  | 126,5 | 30540,4 | 5449,3 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 36116,2 |  | 126,5 | 30540,4 | 5449,3 |  |
| Задача №2 "Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального окгура Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2024 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2025 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным автобусным маршрутов на 2026 год |
|  |  | областной | 25893,8 |  | 25893,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местный | 81127,6 |  | 4721,8 | 38202,9 | 38202,9 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 107021,4 |  | 30615,6 | 38202,9 | 38202,9 |  |
| 2. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Отдел дорожной деятельности и транспорта администрации Пинежского муниципального округа | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту "Сосновка-Мамониха" на 2024 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту "Сосновка-Мамониха" на 2025 год. оказание услуг связанных с осуществлением регулярных перевозок водным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту "Сосновка-Мамониха" на 2026 год. |
|  |  | областной | 21017,4 |  | 8161,6 | 6427,9 | 6427,9 |  |
|  |  | местный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО | 21017,4 |  | 8161,6 | 6427,9 | 6427,9 |  |
|  |  | федеральный | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной | 47411,2 |  | 34555,4 | 6427,9 | 6427,9 |  |
|  |  | местный | 253045,6 |  | 54313,2 | 110457,7 | 88274,7 |  |
|  |  | внебюджетные | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ИТОГО по муниципальной программе | 300456,8 |  | 88868,6 | 116885,6 | 94702,6 |  |