Утверждена

постановлением администрации

Пинежского муниципального района

Архангельской области

от 9 ноября 2023 № 1063 – па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области»**

*(в редакции постановления администрации от 09.07.2024 №0185-па, от 20.09.2024 №0276-па, от 07.11.2024 №0473-па)*

с.Карпогоры

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области |
| Соисполнители муниципальной программы | Территориальные отделы администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области |
| Участники муниципальной программы | Физические и юридические лица, участвующие в мероприятиях по благоустройству территории Пинежского муниципального округа Архангельской области |
| Подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы | Нет |
| Цели муниципальной программы | Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Пинежского муниципального округа Архангельской области (далее - округа).  Перечень целевых показателей Программы приведен в приложении №1 к Программе |
| Задачи муниципальной программы | 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования округ. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа. 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы*(в редакции постановления администрации от 07.11..2024 №0473-па)* | 2024 - 2027 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы *(в редакции постановления администрации от 09.07.2024 №0185-па, от 20.09.2024 №0276-па, от 07.11.2024 №0473-па)* | Общий объем финансирования Программы составляет 5677,0 тыс. рублей, в том числе:  Средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  Средства областного бюджета –294,0 тыс. рублей;  Средства местного бюджета – 5383,0 тыс. рублей |

**I. Приоритеты деятельности в сфере реализации муниципальной программы**

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории Пинежского муниципального округа, создание привлекательной атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства – Конституции Российской Федерации.

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере благоустройства определены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Государственной программой Архангельской области «Совершенствование государственного управления и местного самоуправления, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области».

В соответствии с указанными правовыми актами основными приоритетами реализации программы являются:

1) повышение уровня благоустройства территорий округа;

2) обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа,

4) обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории округа, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

**II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство территорий округа - важнейшая составная часть его развития и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения округа.

Пинежский муниципальный округ Архангельской области включает в себя 124 населенных пункта. Населенные пункты удалены друг от друга. В последние годы проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории округа имеется ряд проблем. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории округа, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Существующие финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт имеющихся объектов благоустройства и инфраструктуры и строительство новых, недостаточно эффективны.

Необходимость обеспечения надлежащего содержания и улучшения состояния объектов благоустройства является одним из основных элементов развития территории округа.

Благоустройство территории округа, включает обеспечение мер, направленных на создание здоровых и удобных условий проживания населения, формирование благоприятной среды жизнедеятельности граждан, включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению городской среды при помощи озеленения территории за счет устройства цветников, газонов, установки малых архитектурных форм.

Проблемой благоустройства территории округа является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Для улучшения и поддержания зеленых насаждений, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по уходу за существующими насаждениями: вырезка поросли, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старых и аварийных насаждений, используя посадочный материал саженцев деревьев и декоративных кустарников.

В настоящее время на территории округа присутствует недостаточное количество урн для сбора мусора, что приводит к загрязненности территории. Согласно СапПиН 42-128-4690-88 на всех площадях и улицах, в садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках городского транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории), но не более чем через 40 м на оживленных и 100 м - на малолюдных.

Для решения проблем по благоустройству территории округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарное состояние и улучшит внешний облик территории поселения, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**III. Механизм реализации муниципальной программы**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области.

Перечень мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.

Участниками деятельности по благоустройству могут выступать:

а) представители органов местного самоуправления, которые формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают финансирование в пределах своих полномочий;

б) население округа, которое формирует запрос на благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях жители округа участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными организациями и объединениями;

в) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории соответствующего округа, которые могут участвовать в формировании запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по благоустройству;

г) представители профессионального сообщества, в том числе ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие концепции и проекты благоустройства, рабочую документацию;

д) исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в том числе возведению малых архитектурных форм;

е) иные лица.

Мероприятия Программы за счет средств местного бюджета будут реализованы с привлечением организаций, определяемых в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объемы финансовых средств муниципальной программы являются прогнозными и подлежат ежегодному уточнению.

**IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

1. Количество территорий, в отношении которых осуществлены работы по благоустройству – 350 ед;
2. увеличение количества граждан, привлеченных к участию в проведении двухмесячника по благоустройству, субботников на 50 человек в год;
3. уборка 124 старых деревьев;
4. Количество воинских мемориалов, воинских захоронений, памятников и памятных зон, в отношении которых проводился ремонт – 5 ед.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей муниципальной программы**

*(в редакции постановления администрации от 07.11.2024 №0473-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица  измерения | Значения целевых показателей | | | | |
| базовый 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа **«**Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области**»** | | | | | | | |
| 1.Количество благоустроенных территорий округа | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | ед. | 100 | 116 | 117 | 117 | 117 |
| 2. Количество граждан, принявших участие в проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | чел. | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| 3. Количество убранных аварийных/старых деревьев | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | ед. | 5 | 0 | 10 | 52 | 62 |
| 4. Количество воинских мемориалов, воинских захоронений, памятников и памятных зон, в отношении которых проводился ремонт | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | ед. | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области»

# РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области»

за счет средств местного бюджета

*(в редакции постановления администрации от 09.07.2024 №0185-па, от 20.09.2024 №0246-па, от 07.11.2024 №0473-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Расходы местного бюджета, тыс.руб. | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 90,0 | 0,0 | 3616,5 | 1676,5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории Пинежского муниципального округа Архангельской области»

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории Пинежского муниципального округа**

**Архангельской области»**

*(в редакции постановления администрации от 09.07.2024 №0185-па, от 20.09.2024 №0246-па, от 07.11.2024 №0473-па)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители, участники | | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Показатели  результата  реализации  мероприятия  по годам |
| всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель муниципальной программы: Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории Пинежского муниципального округа Архангельской области. | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования округа** | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятия по благоустройству территорий | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | итого | 5677,0 | 384,0 | 0,0 | 3616,5 | 1676,5 | Поддержание эстетического состояния общественных территорий округа, круглогодичное обеспечение надлежащего содержания территорий |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 294,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5383,0 | 90,0 | 0,0 | 3616,5 | 1676,5 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Ремонт тротуаров и мостовых | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение эстетического состояния территории |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| * 1. Снос построек | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение эстетического состояния территории |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Восстановление, реконструкция и ремонт воинских мемориалов, воинских захоронений, памятников и памятных зон | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество воинских мемориалов, воинских захоронений, памятников и памятных зон, в отношении которых проводился ремонт |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. Благоустройство кладбищ, захоронений | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение эстетического состояния территории |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6. Освещение памятника воинам - пинежанам, погибшим в годы ВОВ в с.Карпогоры | | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Улучшение эстетического состояния территории |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа** | | | | | | | | | |
| 2.1. Проведение двухмесячника по благоустройству, субботников | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Привлечение граждан и организаций к уборке территорий в рамках проведения двухмесячника по благоустройству и субботников. Соблюдение чистоты и порядка на территории округа, улучшение эстетического состояния территориального округа |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Задача 3. Организация мероприятий по приведению в качественное состояние элементов озеленения** | | | | | | | | | |
| 3.1. Уборка аварийных и старых деревьев/ Расчистка от кустарников | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Уборка аварийных и старых деревьев/ Расчистка от кустарников |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итог муниципальной программы | | | итого | 5677,0 | 384,0 | 0,0 | 3616,5 | 1676,5 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 294,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5383,0 | 90,0 | 0,0 | 3616,5 | 1676,5 |
| внебюджетные  средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_