ОТЧЕТ 
об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: п. Сия, .Пинежский муниципальный округ.

2. Наименование инициативного проекта: «Теплый дом»

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.08.-31.08.24 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен _______________________________________________.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока __________________________________________________________.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Текущий ремонт помещений Сийского ДК по адресу: п.Сия, д.15 | 396 480,23 | ИП Худяков А.В. |
| 2 | Текущий ремонт помещений Сийского ДК по адресу: п.Сия, д.15 | 404 550,58 | ИП Худяков А.В. |
| 3 | Текущий ремонт помещений Сийского ДК по адресу: п.Сия, д.15 | 576 523,19 | ИП Худяков А.В. |
| 4 | Благоустройство территории около ДК, уборка мусора | трудовое участие | 3 человека |
| 5 | Приобретение и установка окна и двери из ПВХ на 2-м этаже в коридоре | имущественное участие | МБУК «Культурный центр «Пинежье» |
|  | Итого | 1 377 554,00 |  |

____________

* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

** В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 377,55 | 100 | 1 377,55 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 314,05 | 95,39 | 1 314,05 | 95,39 |
| объем собственных средств местного бюджета | 63,50 | 4,61 | 63,50 | 4,61 |
| объем инициативных платежей физических лиц | - | - | - | - |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  |  |  |  |

5. Фотоматериалы*:

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

____________

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.».