**ОТЧЕТ   
об итогах реализации инициативного проекта**

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: Пинежский муниципальный округ.

2. Наименование инициативного проекта: «Деревни нашей сердце клуб» (д. Шотова).

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 27.04.24. - 11.07.24

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта\* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение работ по текущему ремонту помещения в ДК д. Шотова по адресу: 164609 Арх обл Пинежск округ д. Шотова ул. Боровая д. 11. | 1777058,53 | ИП Ряхин Алексей Владимирович |
| 2 | Покос мелкой поросли личными кусторезами и уборка.  Демонтаж уличной сцены, распиловка, вывоз мусора с территории.  Подготовка шести посадочных клумб и посадка декоративных цветов и кустарников. | трудовое участие | 5 человек |
| 3 | Приобретение и установка 2 межкомнатных дверей, побелка и замена пола во входном тамбуре. | имущественное участие | МБУК «Культурный центр «Пинежье» |
|  | Итого | 1777058,53 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма  (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию инициативного проекта,  в том числе: | 2288,0 | 100 | 1777,06 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 2182,4 | 95,38 | 1695,04 | 95,38 |
| объем собственных средств местного бюджета | 105,6 | 4,62 | 82,02 | 4,62 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | Экономия по результатам аукциона | | | |

5. Фотоматериалы\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 | https://sun9-15.userapi.com/impg/wyWzpKDyCVkXXhjyqcvGpz8NJP_5cy-GSAq2ng/V3GxN7OwAUU.jpg?size=1039x616&quality=96&sign=9000dc0fb6be262537eef2f7f99a5cff&type=album | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.».