**ОТЧЕТ   
об итогах реализации инициативного проекта**

1. Территория муниципального образования Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект: д. Ваймуша, Пинежский муниципальный округ

2. Наименование инициативного проекта: «Уютный клуб – родной деревне»

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 01.08.-31.08.24 г.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта\* | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Бурение скважины в ДК д.Ваймуша по адресу: д.Ваймуша, ул.Гагарина, д.15 | 580 532,34 | ИП Худяков А.В. |
| 2 | Устройство подсобного помещения, канализации, бурение скважины в ДК д.Ваймуша по адресу: д.Ваймуша, ул.Гагарина, д.15 | 553 167,66 | ИП Худяков А.В. |
| 3 | Покос молодой поросли личными кусторезами и  распиловка, вывоз мусора с территории. | трудовое участие | 41 человек |
| 4 | Замена электроснабжения в пристройке, приобретение 4-х кантного бруса 150\*150 для самой пристройки | имущественное участие | МБУК «Культурный центр «Пинежье» |
|  | Итого | 1 133 700,00 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: «имущественное участие» либо «трудовое участие».

\*\* В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств | | Фактический объем средств | |
| сумма (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) | сумма  (тыс. рублей) | доля в общей сумме (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего на реализацию инициативного проекта,  в том числе: | 1 133,70 | 100 | 1 133,70 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 073,10 | 94,65 | 1 073,10 | 94,65 |
| объем собственных средств местного бюджета | 60,60 | 5,35 | 60,60 | 5,35 |
| объем инициативных платежей физических лиц | - | - | - | - |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | - | - | - | - |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта |  | | | |

5. Фотоматериалы\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| 1 | https://sun9-4.userapi.com/impg/Z2OdPqEmHHohyvy0l28ZG0ii35FjyGRGfpZZWw/L1_I3UWhSWc.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=c63ef0a74170859e5eaa8a322a4a3e50&type=album | https://sun9-29.userapi.com/impg/_ENG6s7TIhSqCGUtfSIsK6G8NB0qLkbVLPhGIg/hSG6vWX4ojU.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=56ba078df5adfe05be0ce1cb249d3b04&type=album |
| 2 | https://sun9-36.userapi.com/impg/H4qEJwtwVBddU8LYqNt-qjTtVd71q2p6UI5Cvg/vj5dJy3r3Hs.jpg?size=1200x1600&quality=95&sign=8a59519afba0a6f31b59eb873c292b98&type=album | https://sun9-68.userapi.com/impg/AybR1vWuBtS2r81QzTqmLQxNK8EvGu-R2u7YhQ/ZkJg9RttlnY.jpg?size=1620x2160&quality=95&sign=b4862adfb93b3c00b60d32a4e854af90&type=album |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса.».