**Отчет**

**о реализации муниципальной программы ««Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»**

1. Наименование программы: **Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области» (далее– муниципальная программа)**

Период отчетности: **2024 год**

Ответственный исполнитель: **Администрация Пинежского муниципального округа Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального округа и улично-дорожной сети, а также обеспечение перевозок пассажиров на социально значимых маршрутах муниципального сообщения на территории Пинежского муниципального округа» |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2024 года проведены следующие мероприятия:  В рамках содержания автомобильных дорог:  - обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 832,738 км - обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ;  Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района протяжённостью 379,7 км, вне границ населённых пунктов; ежегодные мероприятия по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения населённых пунктов протяжённостью 453,038 км, восстановление изношенной горизонтальной разметки "Зебра", восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия, обеспыливание проезжей части дорог, восстановление горизонтальной разметки на 2024 год, замена вышедших из строя светильников 827 шт.  В рамках ремонтных работ:  1. Ремонт автомобильной дороги на территории д.Кусогоры  2. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Чешегоры ул. Озерная.  3. Ремонт автомобильной дороги д. Пиринемь,ул. Лесная.  4 Ремонт автомобильной дороги Веегора (Ступино),  5. Ремонт автомобильной дороги подъезд к р. Пинега напротив д. Веегора  6. Ремонт участка автомобильной дороги местного значения пос. Ясный ул. Новая 1А 7.Ремонт автомобильных дорог в пос. Таёжный (замена двух водопропускных труб),  8. Выполнение работ по устройству водоотводной канавы по бульвару Воскресенский в с. Карпогоры Пинежского муниципального округа.  9 Обустройство наружного освещения ул. Ленина с. Карпогоры.  10. Ремонт автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга), 11. Строительный контроль по ремонту автомобильной дороги «Шилега – Березник», км 7+001, Пинежского района Архангельской области (устройство временного объездного моста через реку Нельнюга)  12. Ремонт тротуаров ул. Ленина с. Карпогоры.  13 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Мамониха - Кулосега» Пинежского района Архангельской области (мост через реку Пюла).  14. Ремонт автомобильной дороги на территории д. Труфанова  15. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Набережная пос. Шилеги (ручей Калюжный).  Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов, проверка достоверности сметной стоимости  1. Разработка технического паспорта автомобильной дороги общего пользования местного значения Остров-Сура  2 Проверка достоверности сметной стоимости ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Победы ул. Пионерская.  3. Разработка технического паспорта автомобильной дороги общего пользования местного значения Подъезд к мосту ж.д пос.Ясный.  По транспортному обслуживанию населения водным транспортом осуществлено 1 069 оборотных рейсов. Перевезено пассажиров водным транспортом за отчетный период 3 971 человек.  Транспортное обслуживание населения автомобильным транспортом осуществление перевоз пассажиров и багажа на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильным транспортом составило 4 450 рейсов. Количество перевезенных пассажиров составило 87 534 человек. |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Развитие транспортной системы Архангельской области» Подпрограмма «Развитие общественного транспорта и транспортной инфраструктуры Архангельской области» |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2024 году направлены средства в объеме 81 365,4 тыс. рублей, в том числе:  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;  из областного бюджета – 34 052,5 тыс. рублей;  из местного бюджета – 47 312,9тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | местного  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация Пинежского муниципального округа | 35 914,9 | 34 460,7 | 96 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 914,9 | 34 460,7 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 460,7 | Не освоены финансовые средства, в связи с экономией (денежные средства не были задействованы в рамках заключенных договоров). |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Отдел дорожной деятельности и транспорта | 30 173,4 | 28 788,4 | 95 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 173,4 | 28 788,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 788.4 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Сурский ТО | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Отдел МСУ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Пинежский ТО | 5 688,8 | 5 630,1 | 99 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 688,8 | 5 630,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 630,1 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 1.5 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Ясненский ТО | 52,7 | 42,2 | 80 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52,7 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,2 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 2. Содержание тротуаров на территории округа | Администрация Пинежского муниципального округа | 2 610,8 | 2 378,4 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 610,8 | 2 378,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 378,4 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 2.1 Содержание тротуаров на территории округа | Отдел дорожной деятельности и транспорта | 827,8 | 827,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,8 | 827,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 827,8 |  |
| 2.2 Содержание тротуаров на территории округа | Сурский ТО | 18,4 | 18,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 18,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 |  |
| 2.3 Содержание тротуаров на территории округа | Отдел МСУ | 1 005,2 | 831,2 | 83 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 005,2 | 831,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,2 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 2.4 Содержание тротуаров на территории округа | Пинежский ТО | 661,9 | 603,5 | 91 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 661,9 | 603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 603,5 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 2.5 Содержание тротуаров на территории округа | Ясненский ТО | 97,5 | 97,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 | 97,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97,5 |  |
| 3.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация Пинежского муниципального округа | 2 100,1 | 1 465,3 | 70 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,1 | 1 465,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 465,3 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 3.1 Устройство и содержание ледовых переправ | Отдел дорожной деятельности и транспорта | 1 929,7 | 1 294,9 | 67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1929,7 | 1 294,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 294,7 | Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объема выполненных работ |
| 3.2 Устройство и содержание ледовых переправ | Сурский ТО | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3 Устройство и содержание ледовых переправ | Пинежский ТО | 170,4 | 170,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 | 170,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 |  |
| 3.4 Устройство и содержание ледовых переправ | Ясненский ТО | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация Пинежского муниципального округа | 9 387,6 | 4 665,9 | 45 | 0,0 | 0,0 | 495,8 | 495,8 | 8 891,8 | 4 170.1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 665,9 | Не освоены финансовые средства, в связи с не предоставление подтверждающий документов о выполненных работах . |
| 4.1 Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Отдел дорожной деятельности и транспорта | 9 044,5 | 4 322,8 | 43 | 0,0 | 0,0 | 495,8 | 495,8 | 8 548,7 | 3 827.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 322,8 | Не освоены финансовые средства, в связи с не предоставление подтверждающий документов о выполненных работах . |
| 4.2 Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Пинежский ТО | 343,1 | 343,1 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,1 | 343,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 343,1 |  |
| 5. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация Пинежского муниципального округа » | 126,5 | 126,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,5 | 126,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,5 | - |
| 6. Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом | Администрация Пинежского муниципального округа » | 30 197,5 | 30 147,8 | 99 | 0,0 | 0,0 | 25 475,7 | 25 435,9 | 4 721,8 | 4 711,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 147,8 | Не освоены финансовые средства, в связи невыполнение перевозчиком условий контракта (оказание услуг не менее 90 %) повлекшего уменьшение финансирования. |
| 7.Организация осуществления перевозок пассажиров и багажа водным транспортом | Администрация Пинежского муниципального округа » | 8 161,6 | 8 120,8 | 99 | 0,0 | 0,0 | 8 161,6 | 8 120,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 120,8 | Не освоены финансовые средства в связи с образованием экономия по итогам электронного аукциона |
| ИТОГО | | 88 499,1 | 81 365,4 | 72 | 0,0 | 0,0 | 34 133,2 | 34 052,5 | 54 365,9 | 47 312,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81 365,4 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области»**

**по итогам 2024 года**

Ответственный исполнитель: **Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район» отдел дорожной деятельности и транспорта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   целевого   показателя** | **Единица  измерения** | **Значения   целевых  показателей** | | **Абсолютное отклонение** | **Относительное отклонение, в  %** | | **Обоснование отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период   (год)** |
| **план  на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** |
| ««Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также организация осуществления перевозок пассажиров и багажа на социально значимых маршрутах муниципального сообщения Пинежского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | | |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 832,738 | 796,018 | - 36,720 | -4,41 | отклонение от значений целевого показателя в связи с отсутствием необходимости в содержании дорог в границах населенных пунктов, где не проживают люди | |
| 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района  Администрация Пинежского округа Архангельск | км | 686,951 | 686,951 | 0 | 0 |  | |
| 1.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа Сурский ТО | км | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0 |  | |
| 1.3 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  муниципального округа Пинежский ТО | км | 145,787 | 145,787 | 0 | 0 |  | |
| 1.4 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального округа  Ясненский ТО | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 2. Содержание тротуаров на территории округа |  | 11,177 | 11,177 | 0 | 0 |  | |
| 2.1. Содержание тротуаров на территории округа  Администрация Пинежского муниципального округа | км | 7,053 | 7,053 | 0 | 0 |  | |
| 2.2 Содержание тротуаров на территории округа  Сурский ТО | км | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |  | |
| 2.3 Содержание тротуаров на территории округа  Отдел МСУ | км | 8,177 | 8,177 | 0 | 0 |  | |
| 2.4 Содержание тротуаров на территории округа  Пинежский ТО | км | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 |  | |
| 2.5 Содержание тротуаров на территории округа  Ясненский ТО | км | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |  | |
| 3. Устройство и содержание ледовых переправ | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | - | |
| 3.1 Устройство и содержание ледовых переправ  Администрация округа | шт. | 9 | 9 | 0 | 0 |  | |
| 3.2 Устройство и содержание ледовых переправ  Сурский ТО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 3.3 Устройство и содержание ледовых переправ  Пинежский ТО | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  | |
| 3.4 Устройство и содержание ледовых переправ  Ясненский ТО | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| 4. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов | км. / шт. | 6,8/14 | 7,0 /15 | +0.2/1 | +3/+7,1 |  | |
| 4.1 Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов  Администрация округа | км. / шт. | 6,6/13 | 6,8/14 | +0,2/1 | +3/+7,1 |  | |
| 4. 2 Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов  Пинежский ТО | км. / шт. | 0,2/1 | 0,2/1 | 0 | 0 |  | |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 3 | 3 | 0 | 0 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 7.Количество выполненных оборотных рейсов на пассажирских муниципальных маршрутах автомобильным транспортом | ед. | 5 237 | 4 450 | - 787 | -15 |  | |
| 8 .Количество выполненных оборотных рейсов водным транспортом | шт. | 1 069 | 1 069 | 0 | 0 |  | |
| 9. Количество перевезенных пассажиров водным транспортом | Ед. | 3 750 | 3 971 | + 221 | + 5.9 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |