Отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального округа Архангельской области».

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального округа Архангельской области» (далее – муниципальная программа).

Период отчетности: 2024 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области.

Соисполнители: территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пинежского муниципального округа Архангельской области. Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского муниципального округа Архангельской области |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году проводились следующие мероприятия: выполнены работы по благоустройству 2-х общественных территорий: - Спортивная площадка на землях населенных пунктов, расположена примерно в 17 м по направлению на восток от ориентира (здание), расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: п. Ясный, улица Лесная, дом 5, Пинежский район, Архангельская область - Общественная территория-ул. Набережная/ул. Быстрова (смотровая площадка), расположенная по адресу (ориентир): п. Пинега, ул. Набережная/ул. Быстрова у д.21, Пинежского района Архангельской области |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Государственная программа Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области». |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий программы в 2024 году направлены средства в объеме 17 386,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в объеме 14 421,0 тыс. руб., средства областного бюджета в объеме 294,3 тыс. рублей, средства местного бюджета в объеме 2 671,1 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального округа Архангельской области»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области»

Соисполнители: территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение (гр. 4 - гр. 3) | Относительное отклонение (гр. 5 / гр. 3 * 100%), в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий | объект | 2 | 2 | 0 | 0 |  |

| ОТЧЕТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального округа Архангельской области» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы: повышение уровня благоустройства территорий Пинежского муниципального округа Архангельской области. Формирование и реализация региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского муниципального округа Архангельской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области, территориальные отделы Пинежского муниципального округа Архангельской области | 17397,6 | 17386,4 | 99,9 | 14421,0 | 14421,0 | 294,3 | 294,3 | 2682,3 | 2671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17386,4 | Экономия образовалась по результатам проведенного электронного аукциона |
| Всего по мероприятиям |  | 17397,6 | 17386,4 | 99,9 | 14421,0 | 14421,0 | 294,3 | 294,3 | 2682,3 | 2671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17386,4 |  |
| В том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» |  | 17397,6 | 17386,4 | 99,9 | 14421,0 | 14421,0 | 294,3 | 294,3 | 2682,3 | 2671,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17386,4 |  |