Отчет

о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального округа Архангельской области»

1. Наименование программы: Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального округа Архангельской области» (далее – муниципальная программа)

Период отчетности: 2024 год

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

2. Общие сведения о реализации программы

| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | Задача № 1 - Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; задача № 2 - Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; задача № 3 - Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации программы за отчётный период 2024 года проведены следующие мероприятия: подпрограмма № 1 - выполнение работ по текущему ремонту муниципального жилого помещения по адресу: Архангельская область, Пинежский район, д. Веркола, ул. Советская, д. 10, кв.1. - произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах; - организованы начисления и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального района Архангельской области», утвержденной постановлением администрации Пинежского муниципального района Архангельской области от 9 ноября 2023 № 1067 – па |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2024 - году направлено финансирование в объеме 6 057,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 263,1 тыс. рублей; местного бюджета – 4 794,7 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального округа Архангельской области»,

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план на год | отчет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального округа Архангельской области» |  |  |  |  |  |  |
| 1. Капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирного жилого дома | объект | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Проведение ремонта и переустройства жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| 3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | процент | 100 | 91,3 | -8,7 | - 8,7 | Исключение жилых помещений, переданных из муниципальной собственности в частную |
| 4. Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | процент | 100 | 100 | 0 | 0 |  |

| ОТЧЕТ об исполнении мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде Пинежского муниципального округа Архангельской области» за 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Причины отклонения |
|  |  | всего |  |  | в том числе по источникам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | освоено |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | местный бюджет |  | бюджет муниципальных образований сельских поселений |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 – Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 1263,10 | 1263,1 | 100 | 0 | 0 | 1263,1 | 1263,1 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263,1 |  |
| Задача № 2 – Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 4644,5 | 4240,3 | 91,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4644,5 | 4240,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4240,3 | Исключение жилых помещений переданных из муниципальной собственности в частную |
| Задача № 3 – Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений. | Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области | 554,4 | 554,4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,4 | 554,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554,4 |  |
| Всего по мероприятиям |  | 6462,0 | 6057,8 | 93,7 | 0 | 0 | 1263,1 | 1263,1 | 5198,9 | 4794,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6057,8 |  |