Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-  
коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

по итогам за 2024 год

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно- коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального округа Архангельской области» (далее - Программа)

Период отчетности: 2024 год

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации Пинежского муниципального округа Ар­хангельской области (далее –администрация Пинежского муниципального округа)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | * повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения; * повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | * производились инженерные изыскания для подготовки ТЦА для многоквартир­ных домов * производились проектные работы на разработку ТЦА и ОИ многоквартирных до­мов * выполнен проект планировки и проект межевания территории в границах северо- восточной части с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области |
| 3) Сведения об участии муниципаль­ного образования в отчетном периоде в реализации соответствующей про­граммы Архангельской области | В отчетном периоде участвовали в государственной программе Архангельской обла­сти «Совершенствование государственного управления и местного самоуправле­ния, развитие институтов гражданского общества в Архангельской области». |

1

|  |  |
| --- | --- |
| 4) Сведения об использовании и объемах | На реализацию мероприятий Программы в 2024 году использованы средства в объеме |
| привлеченных средств федерального, | 993,0 тыс. рублей, в том числе: |
| областного, местного бюджетов и | федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей; |
| внебюджетных источников | областного бюджета - 993,0 тыс. рублей; |
|  | местного бюджета -0,0 тыс. рублей. |

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Ответ­ственный  исполни­тель,  соисполнитель | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  Отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | осво-  ено |
| федераль­ный бюд­жет | | областной  бюджет | | местный  бюджет | | бюджет му­ниципаль­ных образо­ваний сель­ских посе­лений | | внебюд­  жетные  источ­ники | |
| план  на  год | кассо­  вые  рас­  ходы | % | план  на  год | кассо­  вые  рас­  ходы | план  на  год | кассо­  вые  рас­  ходы | план  на  год | кассо­вые  рас­  ходы | план  на  год | кас­  совые  рас­  ходы | план  на  год | кассо­­  вые  рас­  ход  ы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Обеспечение территории Пинежского района документами проектов планировок | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 1.1. Разра­ботка проекта планировки объездной до­роги с. Карпогоры | отдел ар­хитек­туры и строи­тельства админи­страции Пинеж­ского му- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ниципаль- ного округа Админи­страция Пинеж- ского му­ниципаль­ного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Разра­ботка проекта планировки объездной до­роги д. Ост­ров | отдел ар­хитек­туры и строи­тельства админи­страции Пинеж- ского му­ниципаль­ного округа, Админи­страция Пинеж- ского му­ниципаль­ного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 Разра­ботка проек­тов плани­ровки и про­ектов межевания | отдел ар­хитек­туры и строи­тельства | 493,0 | 493,0 | 100 | - | - | 493,0 | 493,0 | - | - | - | - | - | - | 493,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| террито­рии под за­стройку в населенных пунктах | админи­страции Пинежского муниципаль­ного округа, Админи­страция Пинежского муниципаль­ного округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 2. Создание условий для развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Проекти­рование и разработка обоснования инвестиций многоквар­тирных жи­лых домов | отдел архитектуры и строительства админи­страции Пинежского муниципаль­ного округа, Админи­страция Пинежского муниципаль­ного округа | 1680,0 | 500,0 | 29,7 | - | - | 500,0 | 500,0 | 1180,0 | 0,0 | - | - | - | - | 500,0 | Нарушение подряд­чиком сроков вы­полнения работ не предоставлены материалы в полном объеме в соответ­ствии с муниципаль­ными контрактами |

4

|  |
| --- |
| Задача № 3. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция объекта «Система водоснабжения пос. Пинега» | отдел архитектуры и строительства админи­страции Пинежского муниципаль­ного округа, Админи­страция Пинежского муниципаль­ного округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2Строительство объекта капитального строительства «Канализационные очистные сооружения в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области» | отдел архитектуры и строительства админи­страции Пинежского муниципаль­ного округа, Админи­страция Пинежского муниципаль­ного округа |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ВСЕГО | | 2173,0 | 993,0 | 45,7 | - | - | 993,0 | 993,0 | 1180,0 | 0,0 | - | - | - | - | 993,0 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального округа Архангельской области»

по итогам 2024 года

Ответственный исполнитель – отдел архитектуры и строительства

Администрации Пинежского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого   показателя | Единица  измерения | Значения целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение,  в % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального округа Архангельской области» | | | | | | |
| 1.Объем ввода жилья | тыс.кв.м | 2,0 | 2,9379 | 0,9379 | 46,8 |  |
| 2. Разработано обоснования инвестиций и технических отчетов объектов капитального строительства | ед. | 4 | 2 | -2 | -50 | Подрядчик не выполнил работы в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3.Утверждено проектов планировки и проектов межевания | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |