**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района**

 **на 2017 – 2022 годы»**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы» (далее муниципальная программа)**

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: **Администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Улучшение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети на территории Пинежского муниципального района |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение безопасного, бесперебойного движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района и сохранности сети этих дорог |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации муниципальной программы за отчётный период 2019 года проведены следующие мероприятия:- обеспечены ежегодные мероприятия по содержанию 702,280 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети населённых пунктов Пинежского муниципального района;- обеспечено движение автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Пинежского муниципального района в зимний период времени за счёт обустройства и содержания 10-ти ледовых переправ;  - разработаны комплексные схемы организации дорожного движения (КСОДД) МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Шилегское»;- выполнен ремонт автомобильных дорог в части тротуаров по ул. Ленина, ул. Комарова, ул. Победы, ул. Быстрова, ул. Кудрина, ул.Колхозная, ул. Комсомольская, ул. Пионерская, ул. Ф. Абрамова с. Карпогоры;- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог по ул. Ленина, ул. Ф. Абрамова, площадь перед Домом народного творчества с. Карпогоры,- разработаны 3 проекта по ремонту асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог с. Карпогоры, проведена проверка достоверности сметной стоимости;- проведено техническое обследование 2х мостов через р. Соялка, р. Нельнюга |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области |  Соглашение о предоставлении субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов № 02/ДФ от 22.03.2017 года, между Администрацией муниципального образования «Пинежский муниципальный район» и Министерством транспорта Архангельской области, государственная программа «Развитие транспортной системы Архангельской области». |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников |  На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2019 году направлены средства в объеме 57993,9 тыс. рублей, в том числе:из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;из областного бюджета – 11 108,7 тыс. рублей;из районного бюджета – 46885,2тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий** | **Ответствен-ныйисполнитель, соисполнители** | **Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб.** | **Причины****отклонения** |
| **всего** | **в том числе по источникам** | **освоено** |
| **федеральный бюджет** | **областной  бюджет** | **районный****бюджет** | **бюджет муниципальных образований сельских поселений** | **внебюджетные источники** |
| **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **%** | **план на год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** | **план  на  год** | **кассовыерасходы** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | Администрация МО «Пинежский район» | **29923,3** | **29347,2** | **98,0** | **0** | **0** | **2032,4** | **2032,4** | **27890,9** | **27314,8** | **0** | **0** | **0** | **0** | **29450,0** |  Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объемов по электроосвещению. |
| 2.Устройство и содержание ледовых переправ | Администрация МО «Пинежский район» | **1420,2** | **1359,7** | **95,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1420,2** | **1359,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1359,7** | Не освоены финансовые средства, в связи с невозможностью намораживания переправ по погодным условиям |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | **1455,0** | **1455,0** | **100** | **0** | **0** | **1455,0** | **1455,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1455,0** | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения (ПОДД) | Администрация МО «Пинежский район» | **0** | **0** |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств), мостов | Администрация МО «Пинежский район» | **26088,7** | **25727,0** | **98,6** | **0** | **0** | **7895,7** | **7621,3** | **18193,0** | **18105,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **25727,0** |  Не освоены финансовые средства, в связи с уменьшением объемов выполненных работ по ремонту асфальтобетонного покрытия, срок окончания работ октябрь 2019 |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | Администрация МО «Пинежский район» | **105,0** | **105,0** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105,0** | **105,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **105,0** | - |
| ИТОГО | **58992,2** | **57993,9** | **98,3** | **0** | **0** | **11383,1** | **11108,7** | **47609,1** | **46885,2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **58096,7** |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017 – 2022 годы»**

**по итогам 2019 года**

 Ответственный исполнитель:  **отдел дорожной деятельности и транспорта администрации МО «Пинежский район»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование  отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Улучшение эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Пинежского муниципального района на 2017– 2019 годы» |
| 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района | км | 827,032 | 702,280 | -124,752 | -15,1 | отклонение от значений целевого показателя в связи с отсутствием необходимости в содержании дорог в границах населенных пунктов, где не проживает население. |
| 2. Количество ледовых переправ | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 | - |
| 3. Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) МО «Карпогорское»МО «Шилегское»МО «Междуреченское» | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
| 4. Разработка проектов организации дорожного движения на территории муниципального района | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5. Ремонт автомобильных дорог (в т.ч. элементов их обустройств),/ мостов | км / шт. | 4 /11 | 4 /11 | 0/0 | 0/0 | - |
| 6. Проектные и изыскательские работы, экспертиза, обследование объектов | объект | 8 | 5 | -3 | -37,5 | отклонение от значений целевого показателя в связи с расторжением контрактов из-за невыполнения указанных работ в срок до 31.12.2019 |