**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы» по итогам за 2019 год**

1. Наименование программы:  **Муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы» (далее муниципальная программа).**

Период отчетности: **2019 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде.  - повышение качества и комфорта городской среды на территории Пинежского района. |
| Задачи муниципальной программы | Подпрограмма № 1:  Задача № 1 - Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями;  Задача № 2 - Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;  Задача № 3 - Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений  Подпрограмма № 2:  задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований Пинежского района |
| Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В ходе реализации программы за отчётный период 2019 года проведены следующие мероприятия:  подпрограмма № 1  ремонт муниципального жилого помещения (замена окон, ремонт полов), расположенного по адресу: Архангельская область, Пинежский район, с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 39 а, кв. 14;  - ремонт муниципальных жилых помещений расположенных по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 18, кв. 2; ул. Дзержинского, д.27, кв. 1;  - работы по текущему ремонту крыш муниципальных жилых помещений (п. Сосновка)  - произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;  - организованы начисления и сбор платы за наем муниципальных жилых помещений |
| Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы» № 1224 – па от 28.11.2016 |
| Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2019- году направлено финансирование в объеме 5494,9 тыс.рублей, в том числе:  областной бюджет – 0,0 рублей;  районного бюджета – 5 494,9 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

**за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы   (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | Причины  отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | | **освоено** |
| федеральный бюджет | | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Подпрограмма № 1 Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача № 1 – Приведение состояния конструктивов и жилых помещений многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями; | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 580,20 | 490,3 | 84,5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 580,20 | 490,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,3 | Не в полном объеме был закрыт муниципальный контракт |
| Задача № 2 оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 4 700,00 | 4 585,9 | 97,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 4700,0 | 4 585,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 585,9 | Выполнено  (исключение жилых помещений из муниципальной собственности в частную) |
| Задача № 3 Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организация начисления и сбора платы за наем муниципальных жилых помещений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 700,0 | 418,7 | 59,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 700,0 | 418,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,7 | По условиям договора с исполнителем плата производится исходя из перечисленных в доход бюджета средств. В связи с неполным перечислением платежей за найм населением, оплата по контракту проводилась не в полном объеме |
| Всего по мероприятиям |  | 5980,2 | 5494,9 | 91,9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 5980,2 | 5494,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5494,9 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы»,**

**по итогам 2019 года**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   целевого   показателя** | **Единица  измерения** | **Значения   целевых  показателей** | | **Абсолютное отклонение** | **Относительное отклонение, в  %** | **Обоснование   отклонений  значений целевого показателя за   отчетный период   (год)** |
| **план  на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы» | | | | | | |
| 1. Капитальный ремонт муниципальных помещений многоквартирного жилого дома | объект | 2 | 0 | 100 | 0 | Кап. Ремонты не были проведены ввиду изменения 44- ФЗ, в части прохождения государственной экспертизы. |
| 2. Проведение ремонта и переустройства жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | объект | 7 | 9 | 0 | 0 | Высвобождение средств в проведения кап. ремонтов |
| 3. Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | процент | 100 | 97,6 | -2,4 | -2,4 | исключение жилых помещений из муниципальной собственности в частную |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

**«Капитальный ремонт, ремонт и переустройство жилых помещений в муниципальном жилищном фонде муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2017-2020 годы»**

**за 2019 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрация муниципального образования «Пинежский муниципальный район»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид нормативного правового   акта | Дата  принятия | Номер | Суть изменений   (краткое изложение) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 08.05.2019 | 0391-па | Внесены изменения в позиции касающихся объемов и источников финансирования муниципальной программы в паспорте программы и приложения №2 и № 3. |
| 2. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 08.11.2019 | 1045-па | Внесены изменения в позиции касающихся объемов и источников финансирования муниципальной программы в паспорте программы и приложения №2 и № 3. |
| 3. Постановление администрации МО «Пинежский район» | 25.12.2019 | 1236-па | Внесены изменения в позиции касающихся объемов и источников финансирования муниципальной программы в паспорте программы и приложения №2 и № 3. |

**Оценка эффективности результатов Программы**:

# степень достижения целей муниципальной программы:

# СДЦ = (2/0 + 9/7+ 97,6/100) : 3 = 0,75

# 2) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

# УФ = 5494,9/ 5980,2 = 0,92

# Эффективность реализации муниципальной программы:

# ЭП = 0,75х 0,92 = 0,69

Программа признана удовлетворительной.