**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района Архангельской области на 2018-2024 годы» по итогам 2023 года**

1. Наименование программы: **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района Архангельской области на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа).**

Период отчетности: **2023 год**

Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области**

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Пинежского района. Формирование и реализации региональной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 2) Сведения о результатах реализации муниципальной программы за отчетный период | В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году проведены следующие мероприятия:1. выделены иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения «Пинежское» Пинежского района Архангельской области и бюджету МО «Карпогорское» на реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Пинежский муниципальный район» на 2018-2024 годы».

За счет иных межбюджетных трансфертов благоустроено 9 дворовых территорий:- п. Пинега, ул. 60 Лет Октября д.3;- п. Пинега, ул. Гагарина, д.13;- п. Пинега, ул. Гагарина, д.17;- п. Пинега, ул. Гагарина, д.39;- п. Пинега, ул. Гагарина, д.47;- п. Пинега, ул. Кудрина, д.16;- п. Пинега, ул. Набережная, д.24;- п. Пинега, ул. Гагарина, д.80;- п. Пинега, ул. Великодворская, д.1би 1 общественная территория:- «Библиотечное арт-пространство», расположенное по адресу с. Карпогоры ул. Ленина д.48.2) предоставлены бюджету муниципального образования «Сийское» иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники.За счет иных межбюджетных трансфертов разработана проектно-сметная документация по благоустройству общественной территории,расположенной по адресу: Архангельская область, Пинежский район, п. Сия, у д.14. |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | Исполнение мероприятий программы осуществлялись в рамках реализации государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области» |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников | На мероприятия программы в 2023 году направлено финансирование в объеме 2809,1 рублей, в том числе:федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;областной бюджет – 580,0 тыс.рублей;районного бюджета – 2229,1 тыс.рублей;бюджет поселений – 0,0 тыс. рублей. |

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района на 2018 – 2024 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | Причиныотклонения |
| всего | в том числе по источникам | освоено |
| федеральный бюджет | областной  бюджет | районныйбюджет | бюджет муниципальных образований сельских поселений | внебюджетные источники |
| план  на  год | кассовыерасходы | % | план на год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы | план  на  год | кассовыерасходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача № 1 – повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Пинежского района |
| 1. Мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий, находящихся в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. Мероприятия по проведению контроля за ходом реализации Программы | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Карпогорское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Междуреченское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район»МО «Междуреченское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Пинежское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Пинежское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Сийское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район» , МО «Сийское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий МО «Шилегское» | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Карпогорское», МО «Междуреченское», МО «Пинежское», МО «Сийское», МО «Шилегское» | 2250,0 | 2229,1 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250,0 | 2229,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229,1 |  |
| Задача № 2- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Пинежского района Архангельской области, включая объекты, находящиеся в частной собственности, и прилегающие к ним территории, в соответствии с едиными требованиями |
| 1. Благоустройство территорий и приобритение уборочной и коммунальной техники | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское», МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | 580 | 580 | 100 | 0 | 0 | 580 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 |  |
| 2. Организация благоустройства территорий | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское», МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Благоустройство сельских территорий муниципальных образований поселений | КУМИ и ЖКХ администрации МО «Пинежский район», МО «Веркольское», МО «Карпогорское», МО «Кеврольское», МО «Кушкопальское», МО «Лавельское», МО «Междуреченское», МО «Нюхченское», МО «Пинежское», МО «Пиринемское», МО «Покшеньгское», МО «Сийское», МО «Сосновское», МО «Сурское», МО «Шилегское» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего по муниципальной программе: |  | 2830,0 | 2809,1 | 99,3 | 0 | 0 | 580 | 580 | 2250,0 | 2229,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809,1 |  |
| В том числе в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» |  | 2250,0 | 2229,1 | 99,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250,0 | 2229,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229,1 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района на 2018 – 2024 годы»**

**по итогам 2023 года**

 Ответственный исполнитель: **Комитет по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ администрации Пинежского муниципального округа Архангельской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование  целевого  показателя** | **Единица измерения** | **Значения  целевых показателей** | **Абсолютноеотклонение** | **Относительноеотклонение, в %** | **Обоснование  отклонений значений целевого показателя за  отчетный период  (год)** |
| **план на год** | **отчет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Формирование современной городской среды Пинежского муниципального района на 2018 – 2024 годы»  |
| 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 2. Количество благоустроенных общественных территорий МО «Пинежский муниципальный район» | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

**Оценка эффективности результатов Программы**:

# степень достижения целей муниципальной программы:

# СДЦ = (9/9+1/1)/2=1

#  2) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы:

# УФ =2809,1/2830,0 = 0,99

# Эффективность реализации муниципальной программы:

# ЭП = 1\*0,99=0,99

 Программа признана эффективной.