**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2024 годы»**

**по итогам за 2023 год**

1. Наименование муниципальной программы: «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2024 годы» (далее - Программа)

Период отчетности: **2023 год**

Ответственный исполнитель: отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» (далее администрация МО «Пинежский район»)

2. Общие сведения о реализации программы

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Цель Программы | - повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения;  - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. |
| 2) Сведения о результатах реализации Программы за отчетный период | - производились проектные работы на разработку ТЦА и ОИ многоквартирного дома  - производились проектные работы по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области» |
| 3) Сведения об участии муниципального образования в отчетном периоде в реализации соответствующей программы Архангельской области | В отчетном периоде участвовали в государственной программе Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области». |
| 4) Сведения об использовании и объемах привлеченных средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных источников | На реализацию мероприятий Программы в 2023 году использованы средства в объеме 6538,5 тыс. рублей, в том числе:  областного бюджета – 5831,6 тыс. рублей;  районного бюджета – 706,9 тыс. рублей;  бюджетов поселений – 0. |

Отчет

об исполнении мероприятий Программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель,  соисполнители | Объем финансирования муниципальной программы  (за отчетный период), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | Причины  Отклонения |
| всего | | | в том числе по источникам | | | | | | | | | | освоено |
| федеральный бюджет | | областной   бюджет | | районный  бюджет | | бюджет муниципальных образований сельских поселений | | внебюджетные источники | |
| план   на   год | кассовые расходы | % | план  на  год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы | план   на   год | кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Задача 1. Обеспечение территории Пинежского района документами территориального планирования и планировкой территории | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Разработка генеральных планов с правилами землепользования и застройки муниципальных образований поселений | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 465,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 465,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ  не предоставлены материалы в полном объеме в соответствии с муниципальными контрактами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.2. Разработка схемы территориального планирования Пинежского района | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 Разработка проектов планировки и проектов межевания территории в населенных пунктах Пинежского района | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 493,0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 493,0 | 0 | - | - | - | - | 0 | Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ  не предоставлены материалы в полном объеме в соответствии с муниципальными контрактами |
| Задача № 2. Создание условий для развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.1 Обеспечение земельных участков под массовое жилищное строительство коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства объектами инженерной и транспортной инфраструктуры | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.3 Оказание финансовой поддержки гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Строительство многоквартирных домов | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район» | 400,0 | 400,0 | 100 | - | - | - | - | 400,0 | 400,0 | - | - | - | - | 400,0 | - |
| Задача № 3. Строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.1 Реконструкция водопроводных очистных сооружений в пос. Сия Пинежского района Архангельской области | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3.2. Реконструкция водоснабжения (строительство водозабора) пос. Пинега | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.3 Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Пинежского муниципального района «Канализационные очистные сооружения в с. Карпогоры Пинежского района Архангельской области» | отдел архитектуры и строительства администрации МО «Пинежский район», Администрация МО «Пинежский район» | 6208,1 | 6138,5 | 98,9 |  |  | 5831,6 | 5831,6 | 376.5 | 306,9 |  |  |  |  | 6138,5 | Расторжение контракта в связи с отсутствием необходимости выполнения экологической экспертизы |
| ВСЕГО | | 7566,1 | 6538,5 | 86,4 | - | - | 5831.6 | 5831,6 | 1734,5 | 706,9 | - | - | - | - | 6538,5 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении целевых показателей муниципальной Программы

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   целевого   показателя | Единица  измерения | Значения   целевых  показателей | | Абсолютное отклонение | Относительное отклонение, в  % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период |
| план  на год | отчет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами жилищно-коммунального хозяйства населения Пинежского муниципального района на 2014 – 2024 годы» | | | | | | |
| 1. Объем ввода жилья | тыс. кв. м | 2,0 | 3,11 | 1,11 | 55,5 |  |
| 2. Количество разработанных генеральных планов поселений и правил землепользования и застройки поселений | Ед | 1 | 0 | -1 | -100 | Подрядчик не выполнил работы в соответствии с муниципальным контрактом |
| 3. Разработано проектной документации или обоснования инвестиций объектов капитального строительства | Ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| 4. Утверждено проектов планировки и проектов межевания | Ед. | 1 | 0 | -1 | -100 | Подрядчик не выполнил работы в соответствии с муниципальным контрактом |